## БИЗНЕС-ПЛАН на реализацию проекта по развитию КФХ по разведению птицы на мясо (утка, курица)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме бизнес-плана	2

2. Инициатор проекта	5

2.1. Общие данные	5

2.2. Члены КФХ	5

2.3. Виды деятельности	5

3. Существо предлагаемого проекта	6

3.1. Краткая характеристика инициатора проекта	6

3.2. Описание продуктов	6

4. Стратегия продвижения продукции и её реализация	6

5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	6

6. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА	7

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	8

7.1. Налоговое окружение	8

7.2. Номенклатура, единица измерения и цены на продукцию	8

7.3.1. Численность персонала и заработная плата с 07.2019 г. по 07.2021 г.	8

7.3.2. Численность персонала и заработная плата с 08.2021 г.	8

7.4.1 Постоянные расходы с 07.2019 г. по 07.2021 г.	9

7.4.2. Постоянные расходы с 08.2021 г.	9

7.5.1. Финансовые прогнозы. Детализация поступления от продаж	10

7.5.2. Финансовые прогнозы. Детализация поступления прибыли                                                10

8.1. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ	11

8.2. ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ И РЕСУРСНЫХ РИСКОВ	12

# 1. Резюме бизнес-плана

| № п/п | Показатели | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Направление бизнес-проекта | Птицеводство |
| 2. | Месторасположение крестьянского (фермерского) хозяйства | 442761, Пензенская обл., Бессоновский р-н, пос.Заводской, ул. Верхняя, д.27 |
| 3. | Наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения, необходимого для реализации бизнес-плана | В собственности находится 3 участка общей площадью 0,6Га, в долгосрочной аренде 2 участка общей площадью 0,3Га. Планируется аренда 20Га земель сельхозпользования. |
| 4 | Наличие производственных фондов, необходимых для реализации бизнес-плана: - помещений для содержания птицы (кол.-во ед., площадь, кв.м.) | В наличии нежилые здания, для содержания птицы, общей площадью 144 кв.м, адрес, , Пензенская обл., Бессоновский р-н, пос.Заводской, ул. Верхняя, д.27 |
| 5. | Поголовье сельскохозяйственных животных в соответствии с бизнес-планом: Поголовье маточного стада, голов Поголовье производимое ежемесячно для выращивания, голов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1100 |
|  |  | ------ | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 |
| 6. | Создание производственных объектов бизнес-плану: - по переработке продукции животноводства (с указанием производственной мощности и выпускаемых видов продукции) - по производству комбикорма для с/х животных | Планируется создание производственного объекта по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, пос. Заводской, ул. Верхняя д.27. С сентября 2019 года планируется производить (в месяц) следующие виды и объемы продукции: - Мясо птицы – 2000 кг, с последующим увеличение объемов на 20-30% в год. С сентября 2019 года планируется производить (в месяц) следующие виды и объемы продукции: - комбикорм для для собственных нужд – 15т - комбикорм для продажи – до 120т |
| 7. | Размер запрашиваемых инвестиций, руб. | 5000000,00 |
| 8. | Оборудование в наличии для создания производственных объектов | - мини-комбикормовый цех производительностью до 2000 кг/час - убойное и щипальное оборудование (электрогрушитель, убойный стенд, ошпариватель, перосьемник) производительностью 8шт/час - инкубационное оборудование (инкубаторы 2штх800 яйц), выводные инкубаторы 2штх500яйц) производительностью до 1000 шт/месяц - отопительное оборудование для помещений, общей мощностью до 1000 м3, еще на 2000м3 планируется изготовить самостоятельно по образцу. |

Адрес КФХ: 442761, Пензенская обл., Бессоновский р-н, пос.Заводской, ул. Верхняя, д.27.

Ф.И.О. главы КФХ: Щанов В.А..

Контакты: тел. 8(927) 2899817 .

Суть бизнес-проекта:

В рамках реализации данного проекта основной целью является: развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по направлению птицеводство. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство дополнительных помещений для содержания птицы, общей площадью 620 м2.

- хозяйственное помещение 135м2 (котельная, мини-пилорама, склад)

- помещение деревянное для маточного стада 190м2

- помещение деревянное для подращивания 190м2

- помещение деревянное для вывода – 105м2

2. Строительство ангара для производства комбикорма и хранения зерна, общей площадью 360м2.

3. Подключение объектов к электропитанию.

4. Закупка дополнительного оборудования

План инвестиционных расходов для реализации проекта:

| Наименование этапа | Стоимость, руб. | Описание затрат |
| --- | --- | --- |
| Строительство дополнительных помещений для содержания птицы, общей площадью 641м2 | 3350000,00 | 1. Строительство хозяйственного помещения из блоков 9х17 м, высота 6м: фундамент = 80000, полы = 200000, стены из блоков = 250000, крыша = 220000, прочее = 50000. Итого = 800000,00 2. Строительство помещения для маточного стада из дерева 10х19 м, высота 2м: фундамент = 100000, полы = 250000, стены из дерева = 400000, крыша = 250000. Итого = 1000000,00 3. Строительство помещения для подращивания из дерева 10х19 м, высота 2м: фундамент = 100000, полы = 250000, стены из дерева = 400000, крыша = 250000. Итого = 1000000,00 4. Строительство 2-х помещений для вывода из дерева 6х9м, высота 2м: фундамент = 55000, полы = 135000, стены из дерева = 210000, крыша = 150000. Итого = 550000,00 |
| Строительство ангара для производства комбикорма и хранения зерна, общей площадью 360м2 | 1150000,00 | Строительство ангара для производства комбикорма и хранения зерна, бескаркасного, арочного типа 9х40м, высота 5м: фундамент = 70000, полы = 400000, ангар = 680000. Итого = 1150000,00 |
| Подключение объектов к электропитанию | 150000,00 | Подключение 2-х объектов к электропитанию: утятники = 100000, ангар = 50000. Итого = 150000,00 |
| Закупка дополнительного оборудования | 350000,00 | Мини-пилорама = 150000, станок для производства опилок = 100000, крематор = 100000. Итого = 350000,00 |
| Итого: | 5000000,00 |

## Дата начала строительства - январь-февраль 2019 г. – подготовка участка;

## февраль-март 2019 г. – фундаментные работы;

## март-май 2019 г. – возведение помещений и ангара, возведение крыш деревянных помещений, устройство полов деревянных помещений.

## май 2019 г. – подключение объектов к электропитанию;

## май - июнь 2019 г. -  установка и наладка оборудования, запуск птицы, отладка процесса;

## июль 2019 г. – возведение крыши хозяйственного помещения, устройство полов.

При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2019 году:

| Наименование продукции | Единица измерения выпускаемой продукции | Календарный месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мясо птицы | килограмм | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2020 году:

| Наименование продукции | Единица измерения выпускаемой продукции | Календарный месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мясо птицы | килограмм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |

При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2021 году:

| Наименование продукции | Единица измерения выпускаемой продукции | Календарный месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мясо птицы | килограмм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |

При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2022 году:

| Наименование продукции | Единица измерения выпускаемой продукции | Календарный месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мясо птицы | килограмм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2023 году:

| Наименование продукции | Единица измерения выпускаемой продукции | Календарный месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мясо птицы | килограмм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

## Для достижения приведенных выше целей потребуются дополнительные вложения на 2021 г. в виде закупки оборудования для инкубирования стоимостью 300000 рублей (цена на январь 2019 г.), оборудования для убоя стоимостью 250000 рублей (цена на январь 2019 г.), строительство дополнительного помещения для подращивания, на общую сумму 1000000 рублей (цена на январь 2019 г.), подключение к электропитанию – 50000 рублей, вентиляционное и отопительное оборудование - 400000 рублей. Все покупки будут произведены из собственных средств инициатора проекта.

## Дополнительные возможности получения прибыли после реализации проекта:

## 1. Продажа комбикорма населению и юридическим лицам в объеме до 120 тонн в месяц.

## 2. Продажа изделий после деревообработки на мини-пилораме.

## 3. Продажа яйца утиного или цыплят суточных населению.

## 4. Продажа субпродуктов утиных (печень, сердце, желудки).

## Также одним из преимуществ проекта является возможность изменения вида выращиваемой птицы при изменении покупательского спроса.

Основные показатели оценки эффективности проекта приведены в таблице ниже

| Показатель | Рубли |
| --- | --- |
| Период окупаемости | 60 мес. |
| Среднегодовая рентабельность | 128,6 % |
| Длительность | 60 мес. |

Рентабельность по годам: 2019 г. – 111%, 2020 г. – 127%, 2021 г. -132%, 2022 г. – 126%, 2023 г. – 147%.

1. Период окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

2. Среднегодовая норма рентабельности представляет собой  отношение между среднегодовыми поступлениями от реализации продукции к среднегодовым затратам.

3. Длительность - показатель, характеризующий величину чистого денежного потока, создаваемого проектом. Его можно интерпретировать как средний период времени до момента, когда проект начнет давать прибыль

# 2. Инициатор проекта

## 2.1. Общие данные

Организационно-правовая форма: крестьянское (фермерское) хозяйство.

Юридический адрес: Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, пос.Заводской  , ул. Верхняя д27.

ИНН: 583606961891

ОГРНИП: 317583500013791 дата присвоения: 23.03.2017.

Глава КФХ: Щанов В.А .

Контакты: тел. 89272899817

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:  птицеводство.

Предмет деятельности:

- производство и реализация птицы.

2.2. Члены КФХ: нет

## 2.3. Виды и объемы деятельности

Основные виды деятельности КФХ: производство птицы, с дальнейшей реализацией готовой продукции.

Основные потребители:  оптовые и розничные потребители Пензенской области и соседних регионов.

# 3. Существо предлагаемого проекта

## 3.1. Краткая характеристика инициатора проекта

Организационно-правовая форма инициатора проекта не предусматривает наличие и оплату уставного капитала.

Основным участником настоящего бизнес-проекта является КФХ  Щанов В.А.

Главой КФХ является Щанов Вадим Анатольевич. Ценными качествами являются: способность анализировать факты, собирать необходимую информацию и на основании этого принимать взвешенные решения.

Успехи и достижения предприятия напрямую зависят от профессиональных качеств сотрудников.

Крестьянское (фермерское) хозяйство организовано в Бессоновском районе Пензенской области.

В рамках реализации данного проекта основной целью является: развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по направлению птицеводство, а конкретно разведение на мясо утки пекинской, мускусной утки, утки муларда.

## 3.2. Описание продуктов

Продукты, производимые в рамках проекта:

- Мясо птицы;

- Молодняк птицы.

При выведении различных пород уток работа велась по следующим направлениям: увеличение живого веса, скороспелость, яйценоскость. В результате были получены мясные, мясо-яйчные и яйценоские утки. Из выбранных пород для разведения: пекинские подходят к типу яйценоских, мускусные к типу мясо-яичных, муларды к типу мясных.

Мясо утки  – один из самых полезных и сбалансированных по питательности, содержанию микро элементов, витаминов видов мясо продуктов. В мясе утки –  содержится калий, натрий, фосфор, кальций, железо, медь и другие элементы, необходимые для организма человека. Мясо утки – является одним из наиболее ценных поставщиков витаминов группы В, В1, В3, В6, В12, рибофлавина, фолиевой кислоты. Мясо утки - содержащее полноценный белок , оптимально сбалансированное по составу аминокислот усиливает половую потенцию.

Утятина содержит в 2 раза больше витамина А, чем любое другое мясо. Поэтому утка полезна всем, кто страдает кожными заболеваниями и нарушением зрения.

Утиный жир полезен, считается, что он и способствует очищению организма от канцерогенов. Он содержит ферменты, регулирующие обмен веществ, обладает антиатерогенным действием, улучшает цвет лица, стимулирует потенцию.

## 4. Стратегия  продвижения продукции  и  её реализация.

## 1. Для реализации  продукции  планируется  открытие  стационарных  точек  продажи в г. Пенза (не менее 3-х)  до 30 июля 2019 г.  Закупка дополнительного оборудования  для переработки мяса птицы (коптильни, гриль, печи для выпекания пирожков и т.д.)

## 2. Выезд временной торговой точки на сельскохозяйственные ярмарки и рынки соседних регионов. Закупка специализированного автотранспорта.

## 3. Выход на рынок  сбыта в Москве и Московской области. Предварительно согласован  интерес  к продукции  до 1000 кг в месяц.

## 4. Широкое использование продаж  через Интернет (собственный сайт и группы в соц. сетях).  Поиск возможности реализации продукции через специализированные интернет-магазины в Пензенской, Московской и других областях (пример сайт «Ешь деревенское»).

## 5. Выход на рынок сбыта в соседние регионы.

## 5. График реализации проекта:

## 5.1. Основные затраты:

| № | Наименование этапа | Начало этапа | Окончание этапа | Сумма вложений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка участков к строительству | 01.01.2019 | 30.01.2019 | 50000,00 |
| 2 | Фундаментные работы (под хозпомещение 9х16,5м, под деревянные помещения для маточного стада и подращивания – 2шт по 10х19м, под деревянные помещения под вывод – 2шт по 6х9м) | 01.02.2019 | 30.03.2019 | 335000,00 |
| 3 | Покупка участка под ангар | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 150000,00 |
| 4 | Фундаментные работы (под ангар 9х40м) | 01.03.2019 | 30.03.2019 | 70000,00 |
| 5 | Устройство полов в деревянных помещениях | 01.03.2019 | 30.03.2019 | 635000,00 |
| 6 | Возведение деревянных помещений, установка крыш на них | 01.04.2019 | 30.04.2019 | 1660000,00 |
| 7 | Установка ангара, устройство полов в нем | 01.05.2019 | 30.05.2019 | 1080000,00 |
| 8 | Возведение хозпомещения, устройство полов, установка крыши к нему | 01.05.2019 | 30.05.2019 | 670000,00 |
| 9 | Подключение к электропитанию помещений | 01.05.2019 | 30.05.2019 | 150000,00 |
| 10 | Установка вентиляции и отопительного оборудования в деревянных помещениях | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 800000,00 |
| 11 | Установка дополнительного оборудования | 01.06.2019 | 15.06.2019 | 350000,00 |
| 12 | Установка оборудования для мини-комбикормового цеха, запуск оборудования | 15.06.2019 | 30.06.2019 | 400000,00 |
| 13 | Запуск птицы, покупка дополнительного количества голов | 15.06.2019 | 30.06.2019 | 100000,00 |
| 14 | Установка инкубационного оборудования | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 300000,00 |
| 15 | Установка забойного оборудования | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 250000,00 |
| 16 | Запуск точек продажи в г. Пенза, закупка оборудования | 01.06.2019 | 30.17.2019 | 1000000,00 |
| ИТОГО | 8000000,00 |

В график реализации проекта также включены:

- затраты инициатора проекта на покупку оборудования для точек продаж и их запуск - 1000000 рублей,

- затраты инициатора проекта по доведение маточного стада до стартового количества голов – 100000 рублей,

- затраты инициатора проекта на покупку дополнительного участка – 150000 рублей,

- затраты  инициатора проекта на установку уже закупленного оборудования и его стоимость – 1750000 рублей.

## 5.2 Дополнительные затраты, которые будут оплачены из собственных средств инициатора проекта в 2021 г.:

| № | Наименование этапа | Начало этапа | Окончание этапа | Сумма вложений, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Фундаментные работы (под деревянное помещение подращивания 10х19м) | 01.03.2021 | 30.03.2021 | 100000,00 |
| 5 | Устройство полов в деревянном помещении | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 250000,00 |
| 6 | Возведение деревянного помещения, установка крыши | 01.05.2021 | 30.05.2021 | 650000,00 |
| 9 | Подключение к электропитанию помещений | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 50000,00 |
| 10 | Установка вентиляции и отопительного оборудования в деревянных помещениях | 01.06.2021 | 30.06.2021 | 400000,00 |
| 14 | Установка инкубационного оборудования | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 300000,00 |
| 15 | Установка забойного оборудования | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 250000,00 |
| ИТОГО | 2000000,00 |

## 6. Правовые вопросы осуществления проекта

Правовые вопросы осуществления проекта учтены на организационной стадии. Получены предварительные согласования проекта контролирующими и государственными органами. Поставщики основного и вспомогательного технологического оборудования имеют соответствующие лицензии и сертификаты качества на поставляемую технику.  Проектные и изыскательские организации имеют соответствующие лицензии и разрешения.

Сырье и материалы, используемые при производстве готовой продукции, имеют паспорта происхождения, гигиенические заключения, сертификаты качества, в том числе установленным требованиям, действующих стандартов и правилам ГОСТ.

## 7. Финансовый план.

## 7.1 Налоговое окружение

| Название налога | Ставка | Налогооблагаемая база | Период начисления |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчисления с ФОТ | 30,0% | ФОТ | месяц |
| Подоходный налог | 13,0% | ФОТ | месяц |
| УСНО | 6,0% | Прибыль (доходы-расходы) | квартал |

### 7.2. Номенклатура, единица измерения и цены на продукцию

| Наименование продукции | Единица измерения выпускаемой продукции | Цена за единицу (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Мясо птицы (опт) | килограмм | 220 |
| Мясо птицы (розница) | килограмм | 300 |

### 7.3.1. Численность персонала и заработная плата до 07.2021 г.

| № | Наименование должности персонала | Численность (чел.) | Месячный оклад одного человека | Годовой фонд оплаты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветеринар | 1 | 20000 | 240000 |
| 2 | Рабочий цеха маточного стада | 1 | 17500 | 210000 |
| 3 | Рабочий цеха подращивания | 1 | 17500 | 210000 |
| 4 | Рабочий инкубационного и забойного цехов | 1 | 17500 | 210000 |
| 5 | Рабочий хозяйственного помещения | 1 | 17500 | 210000 |
| 6 | Рабочий комбикормового цеха | 2 | 17500 | 420000 |
| 7 | Рабочий охраны | 3 | 11500 | 414000 |
| Итого | 10 |  | 1914000 |

Ежемесячный фонд заработной платы – 159500 рублей.

Из них подоходный налог 13% - 20735 рублей.

### 7.3.2. Численность персонала и заработная плата после 07.2021 г.

| № | Наименование должности персонала | Численность (чел.) | Месячный оклад одного человека | Годовой фонд оплаты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветеринар | 1 | 26000 | 312000 |
| 2 | Зоотехник | 1 | 23000 | 276000 |
| 3 | Рабочий цеха маточного стада | 1 | 23000 | 276000 |
| 4 | Рабочий цеха подращивания | 1 | 23000 | 276000 |
| 5 | Рабочий инкубационного и забойного цехов | 2 | 17500 | 420000 |
| 6 | Рабочий хозяйственного помещения | 1 | 17500 | 210000 |
| 7 | Рабочий комбикормового цеха | 2 | 17500 | 420000 |
| 8 | Рабочий охраны | 3 | 11500 | 414000 |
| Итого | 12 |  | 2604000 |

Ежемесячный фонд заработной платы – 217000 рублей.

Из них подоходный налог 13% - 28210 рублей.

### 7.4.1 Постоянные расходы до 07.2021 г.

| Наименование статьи | Период платежей | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Коммунальные платежи 25 кВт/час | Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г. | 60000 |
| ГСМ из расчета 15л/день | Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г. | 15000 |
| Корма из расчета 3р/день (1750 гол) | Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г. | 157500 |
| Опилки (покупка пиломатериала) | Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г. | 17500 |
| Заработная плата, включая подоходный налог 13% | Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г. | 159500 |
| Прочие расходы (6 руб*1 гол) | Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г. | 10500 |
| Отчисления в ФОТ | Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г. | 36800 |
| Итого | Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г. | 456800 |

### 7.4.2 Постоянные расходы с 08.2021 г.

| Наименование статьи | Период платежей | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Коммунальные платежи 35 кВт/час | Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г. | 100800 |
| ГСМ из расчета 15л/день | Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г. | 15000 |
| Корма из расчета 3р/день (3500 гол) | Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г. | 315000 |
| Опилки (покупка пиломатериала) | Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г. | 35000 |
| Заработная плата, включая подоходный налог 13% | Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г. | 217000 |
| Прочие расходы (6 руб*1 гол) | Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г. | 21000 |
| Отчисления в ФОТ | Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г. | 50100 |
| Итого | Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г. | 753900 |

7.5. Финансовые прогнозы

7.5.1 Детализация поступления от продаж

| Строка | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо птицы (розница через торговые точки) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| Мясо птицы (опт) | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| ИТОГО | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 |

| Строка | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо птицы (розница через торговые точки) | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 360000 | 360000 | 360000 |
| Мясо птицы (опт) | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 308000 | 308000 | 308000 |
| ИТОГО | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 668000 | 668000 | 668000 |

| Строка | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо птицы (розница через торговые точки) | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 |
| Мясо птицы (опт) | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 | 308000 |
| ИТОГО | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 |

| Строка | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо птицы (розница через торговые точки) | 360000 | 360000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 |
| Мясо птицы (опт) | 308000 | 308000 | 475200 | 475200 | 475200 | 475200 | 475200 |
| ИТОГО | 668000 | 668000 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 |
| Строка | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 |
| Мясо птицы (розница через торговые точки) | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 |
| Мясо птицы (опт) | 475200 | 475200 | 475200 | 475200 | 475200 | 475200 | 475200 |
| ИТОГО | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 |

| Строка | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо птицы (розница через торговые точки) | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 |
| Мясо птицы (опт) | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 |
| ИТОГО | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 |

| Строка | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо птицы (розница через торговые точки) | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 540000 | 540000 |
| Мясо птицы (опт) | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 517000 | 704000 | 704000 |
| ИТОГО | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1244000 | 1244000 |

| Строка | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо птицы (розница через торговые точки) | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 |
| Мясо птицы (опт) | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 | 704000 |
| ИТОГО | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 |

Дополнительные ежемесячные источники дохода возможны:

1. От реализации комбикорма из расчета чистая прибыль 2-3 рубля с килограмма. Примерное количество для продажи 60-120т. Зависит от потребности Покупателей и от поставок сырья. Финансовый план не рассчитывался.

2. От реализации изделий из дерева после деревообработки на мини-пилораме. Зависит от потребностей Покупателей и поставок сырья. Финансовый план не рассчитывался.

3. От реализации яйца утиного и утят суточных. Зависит от потребности Покупателей. Финансовый план не рассчитывался.

4. От реализации субпродуктов утиных (печень, сердце, желудки). Зависит от потребности Покупателей. Требуется оборудование для заморозки и упаковки. Финансовый план не рассчитывался.

По предварительным прогнозам доход от дополнительных источников возможен до 250-300 тыс. рублей в месяц.

7.5.2 Детализация получения прибыли

| Строка | 09.2019 | 10.2019 | 11.2019 | 12.2019 | 01.2020 | 02.2020 | 03.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж мяса птицы | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 52000 |
| Расходы | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 |
| УСНО 6% (доходы – расходы) | 3792 |  |  | 11376 |  |  | 11376 |
| Чистая прибыль | 59408 | 63200 | 63200 | 51824 | 63200 | 63200 | 51824 |

| Строка | 04.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 07.2020 | 08.2020 | 09.2020 | 10.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж мяса птицы | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 668000 | 668000 | 668000 |
| Расходы | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 |
| УСНО 6% (доходы – расходы) |  |  | 11376 |  |  | 29136 |  |
| ИТОГО | 63200 | 63200 | 51824 | 63200 | 211200 | 182064 | 211200 |

| Строка | 11.2020 | 12.2020 | 01.2021 | 02.2021 | 03.2021 | 04.2021 | 05.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж мяса птицы | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 | 668000 |
| Расходы | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 | 456800 |
| УСНО 6% (доходы – расходы) |  | 38016 |  |  | 38016 |  |  |
| ИТОГО | 211200 | 173184 | 211200 | 211200 | 173184 | 211200 | 211200 |

| Строка | 06.2021 | 07.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 10.2021 | 11.2021 | 12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж мяса птицы | 668000 | 668000 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 |
| Расходы | 456800 | 456800 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 |
| УСНО 6% (доходы – расходы) | 38016 |  |  | 31068 |  |  | 27594 |
| ИТОГО | 173184 | 211200 | 153300 | 122232 | 153300 | 153300 | 125706 |
| Строка | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 |
| Поступления от продаж мяса птицы | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 | 907200 |
| Расходы | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 |
| УСНО 6% (доходы – расходы) |  |  | 27594 |  |  | 27594 |  |
| ИТОГО | 153300 | 153300 | 125706 | 153300 | 153300 | 125706 | 153300 |

| Строка | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж мяса птицы | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 101200 | 101200 | 1012000 | 1012000 |
| Расходы | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 |
| УСНО 6% (доходы – расходы) |  | 40170 |  |  | 46458 |  |  |
| ИТОГО | 258100 | 217930 | 258100 | 258100 | 211642 | 258100 | 258100 |

| Строка | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж мяса птицы | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 1012000 | 101200 | 1244000 | 1244000 |
| Расходы | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753100 | 753100 |
| УСНО 6% (доходы – расходы) | 46458 |  |  | 46458 |  |  | 74298 |
| ИТОГО | 211642 | 258100 | 258100 | 211642 | 258100 | 490100 | 415802 |

| Строка | 10.2023 | 11.2023 | 12.2023 | 01.2024 | 02.2024 | 03.2024 | 04.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж мяса птицы | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 12440000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 |
| Расходы | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 | 753900 |
| УСНО 6% (доходы – расходы) |  |  | 88218 |  |  | 88218 |  |
| ИТОГО | 490100 | 490100 | 401882 | 490100 | 490100 | 401882 | 490100 |

Январь 2024 года – дата окупаемости проекта от продажи мяса птицы по инвестициям.

Январь 2024 года – дата начала получения чистой прибыли от продажи мяса птицы.

Данные указаны без учета дополнительного ежемесячного дохода 250-300 тыс. рублей.

## 8.2. Оценка проектных рисков

Инициатором проекта выявлены следующие основные проектные риски и разработаны меры по их минимизации:

- Риск отсутствия разрешений и согласований органов и инстанций на  ввод в эксплуатацию производственных объектов. Риск минимизирован на начальной стадии проекта – проектная организация, разрабатывающая проект, имеет значительный опыт работы в данной отрасли. Проект разработан в соответствии с существующими нормами и правилами.

- Риск недофинансирования инвестиционной фазы проекта. Риск заключается в непредставлении инвестиций или предоставлении в меньшем от заявленного размере. Данный риск является существенным,  значительно повышает срок окупаемости проекта и снижает экономические показатели проекта.

- Риск  отставания от графика реализации проекта. Значительно не влияет на финансовые результаты.

4.   Риск снижения объема продаж в суммовом или натуральном выражении. Данный риск является основным на стадии осуществления оперативной деятельности проекта. Минимизация риска по цене и по объему реализации достигается ценой реализации ниже, чем среднерыночная на 10%. Также при расчете показателей занижены объемы продаж на 10-15%

## 8.3 Оценка внутренних или ресурсных рисков

В качестве основных внутренних или ресурсных рисков выделим:

- Неработающая (некорректно работающая) система управления проектом. Риск минимизирован путем разработки простой и эффективной системы управления реализацией проекта.

- Риск несоответствия персонала занимаемым должностям. Риск минимизирован на подготовительной стадии – основная часть персонала уже знакома с инициатором проекта и зарекомендовала себя с положительной стороны в данной сфере.

- Риск сбоя в обеспечении проекта сырьём и материалами. Риск минимизируется следующим образом: при заключении договоров поставки учитываются все возможные случаи сбоев поставок или осуществление их ненадлежащим образом, а также ответственность сторон. Качество и своевременность вот главные принципы в организации товародвижения. Планируется все необходимое сырье заказывать заранее.

4.    Риск падежа птицы. Риск предусмотрен в проекте, при расчете показателей занижена производительность

15-20%.

Глава КФХ Щанов Вадим Анатольевич