# Партнеру, инвестору- вложения для создания перспективного золотодобывающего предприятия!

Сумма запрашивается с учетом Выкупа готового участка!

На 2020г. С учётом развития предприятия и объёмов добычи необходимо увеличение горной и промывочной техники.

 **Условия (предварительные)**

**1.  Для инвестора -** желающего участвовать в  получении прибыли,  потребуются инвестиции в размере  250 000 000 рублей Данная сумма необходима для закупки  необходимой горной техники, транспорта, оборудования, ГСМ, создания мобильной инфраструктуры, оплаты труда и проезда.

Формы сотрудничества различные: кредит, займ (проценты) иное

. Период окупаемости проекта   до 5лет

 **Ожидаемый объем добычи в 2019 году**

 – не более 60 кг .геологические образцы \*,

в 2020-2021 – не менее 70-100 кг/год. Период окупаемости проекта   до 5лет.

**Примерный экономический расчет для  инвестора (по курсу ЦБ на  январь 2019 года) :**

Срок добычи  – 100-120 дней  (300-360 дней  - 3 промывочных сезона).

Ресурсы (квота) на 2019г.(геологические образцы) – до 60 кг.

\*Затраты на старт проекта закупка техники и оборудования  (основные средства + амортизация + логистика)   – **36 000 000 рублей**.

Затраты на добычу (ГСМ и пр.) на 1 сезон 2019г. геологоразведка (100 дней условно) при работе 2  бульдозеров средне-тяжелого класса, одного погрузчика,3 буровых машин.1 экскаватора 2 дизель генератора и т.д. – 70 тонн  **7 000 000 рублей** (расход зависит от транспортной схемы и наличия выбранного оборудования).

Питание, одежда, обустройство проживания,  доставка – **5 000 000** рублей.

Фонд з/п и налоги (прибл.) – **4 850 000** рублей на сезон с учетом 22 сотрудника в две смены с учетом ЕСН, НДФЛ.

Уплата налогов в бюджет, также непредвиденные расходы  **3 650 000** рублей.

**\*8 700 000** руб. частичная оплата услуг геологоразведки за 2019г

Итого прямые затраты на 1 сезон геологоразведку + затраты на основные средства и амортизацию + фонды з/п, ЕСН и НДФЛ, питание  и др. – **56 500 000** рублей или 843 283 $ США.

 **Промсезон 2020г**.

Подтверждение запасов получение квоты 100кг.

Приобретение дополнительной горнодобывающей техники и др.оборудования

**12 000 000** руб.

Затраты на добычу (ГСМ и пр.) 120тн. **12 000 000руб**.

 Питание, одежда, обустройство проживания,  доставка – **5 000 000** рублей.

Резерв 4 **500 000руб**

 В конце сезона 2020г.

Фонд з/п и налоги (прибл.) – **4 850 000** рублей на сезон с учетом 22 сотрудника в две смены с учетом ЕСН, НДФЛ.

Уплата налогов в бюджет, также непредвиденные расходы  **3 650 000** рублей.

Оплата налога НДПи **16 200 000** руб.

.

Ожидаемое утверждение  запасов по категории С1  – 700-900 кг.

По текущему курсу золота - при 1286 долл/тр.унц. - около 40 долл/г или 2.790 руб/г  ожидаемый общий валовый доход с добычи 100 кг  в течении **промсезона 2020г.**  270 900 000 рублей или 4 164 000 $ США.

**270 900 000 -56 500 000 -  29 000 000 рублей =185 400 000 или 2 767 165 $ США. (Доход примерный предприятия за сезон 2019-20).\***

После оплаты всех расходов в конце сезона и сдачи финансового годового отчета из прибыли предприятия  инвестор может гарантировано рассчитывать на   возврат части вложенных  средств и доход  не менее 10 %.\*

При этом инвестор ( по договорённости) может при оформлении техники ,оборудования , становится фактическим владельцем всех основных средств так как он это может оформить  в собственность- и это также часть его дохода.

* \*Возможны изменения в расчётах.
* \*Возможно приобретение техники в лизинг.
* \*Возможно проведение до разведки своими силами.

Данный проект предполагает ведения горных работ открытым способом с перспективой до 20лет….

Квалифицированные кадры и опытные специалисты в наличии.

Согласно предполагаемым запасам ,на 4-5год работы предприятия возможно увеличение добычи в среднем за сезон до 200кг.

**Полную информацию по проекту** для действительно интересующихся данным проектом, представляющих добычу и условия работы в указанном районе, вы можете получить, связавшись с «инициатором» по телефону или электронной почте.