Утверждаю:

___________________________ В.В. Онищенко

«_______» ___________________________ 2022 г.

Бизнес-план

инвестиционного проекта

Приобретение действующих птицефабрик и расширение производства мяса птицы

г. Ставрополь, 2022 г.

Содержание

1. Резюме	3

2. Описание проекта	6

2.1. Место реализации проекта	6

2.2. Описание выпускаемой продукции, используемая технология	6

3. Анализ рынка и маркетинговый план	9

3.1. Положение дел в отрасли	9

3.2. Конкуренция на рынке сбыта	13

3.3. Маркетинговая стратегия и маркетинговый план	14

4. Организационный план	16

4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта	16

4.2. Контрагенты и партнеры проекта	16

4.3. График реализации проекта	16

4.4. Правовые вопросы осуществления проекта	16

5. Финансовый план	17

5.1. Условия и допущения, принятые в расчетах	17

5.2. Налоговое окружение	18

5.3. План реализации (продаж) продукции	19

5.4. Затраты на сырье и материалы	20

5.5. Затраты на персонал и оплату труда	21

5.6. Операционные расходы	23

5.7. Капитальные (инвестиционные) затраты	25

5.8. Совокупные затраты на производство продукции	26

5.9. Источники, формы и условия финансирования	28

5.10. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков	29

5.11. Финансовые показатели проекта	33

5.12. Оценка экономической эффективности проекта	36

6. Анализ рисков проекта	40

6.1. Анализ чувствительности	40

1. Резюме

Наименование проекта: Приобретение действующих птицефабрик и расширение производства мяса птицы.

Инициатор проекта: Вадим Владимирович Онищенко.

Место реализации проекта: Российская Федерация, Ставропольский и Краснодарский край.

Концепт проекта: Проект предусматривает приобретение пяти действующих птицефабрик, с последующим строительством дополнительных корпусов и постепенной модернизацией действующих производств.

| № п/п | Площадь территории, га | Количество имеющихся птичников | Возведение дополнительных птичников | Общее количество птичников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 11 | 9 | 20 |
| 2 | 14 | 3 | 17 | 20 |
| 3 | 20 | 6 | 14 | 20 |
| 4 | 22 | 10 | 10 | 20 |
| 5 | 13 | 10 | 4 | 14 |
| ИТОГО |  | 40 | 54 | 94 |

| ИНВЕСТИЦИИ | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Здания | 2 800 000 | тыс. руб. |
| Покупка 5 птицефабрик | 1 200 000 | тыс. руб. |
| Строительство новых корпусов птицефабрик | 1 600 000 | тыс. руб. |
| Оборудование | 800 000 | тыс. руб. |
| Обновление/модернизация оборудования | 800 000 | тыс. руб. |
| Оборотный капитал | 275 000 | тыс. руб. |
| Покрытие текущих затрат на инвестиционной фазе проекта | 275 000 | тыс. руб. |
| Итого | 3 875 000 | тыс. руб. |

Действующие производственные мощности позволяют производить до 12 348 т. мяса бройлеров в год. После расширения и модернизации производства совокупные производственные мощности пяти птицефабрик составят до 32 760 т. мяса бройлеров в год.

Цели проекта:

- вложение средств в приобретение действующего производства мяса птицы;

- расширение производства путем создания новых птичников и модернизации действующих;

- удовлетворение спроса на мясо птицы со стороны населения и предприятий пищевой промышленности;

- наращивание экспортного потенциала – усиление своих конкурентных позиций за счет применения современных технологий, отвечающих высоким стандартам качества, безопасности и экологичности;

- получение прибыли Инициатором проекта.

Сроки реализации проекта: 2 кв. 2022 г. – 4 кв. 2030 г.

График реализации проекта:

- 2 кв. 2022 г. – 1 кв. 2023 г. – привлечение финансирования, покупка пяти птицефабрик, строительство новых корпусов птицефабрик, обновление/модернизация оборудования;

- 2 кв. 2023 г. – 3 кв. 2023 г. – выход производств на  запланированные объемы;

- 4 кв. 2023 г. – 4 кв. 2030 г. – производство мяса бройлеров, получение прибыли Инициатором проекта.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: Для реализации Проекта требуются денежные средства в сумме 3 875 000 000,00 руб.

| ПРИВЛЕКАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Средства Инвестора | 3 875 000 | тыс. руб. |
| Доля Средств инвестора | 100% | % |
| Заемные средств | 0 | тыс. руб. |
| Доля заемных средств | 0% | % |

Рыночные позиции: Планируемые к приобретению предприятия являются действующими, с достаточным количеством квалифицированного персонала, налаженными каналами снабжения сырьем и материалами, и сбыта продукции.

Как отмечает Минсельхоз России, в последние годы отрасль птицеводства устойчиво развивается. В 2021 году в хозяйствах всех категорий производство птицы (в живом весе) увеличилось до 6,72 млн. тонн, яиц – до 44,9 млрд. шт. Положительная динамика сохранилась в январе текущего года – в сельхозорганизациях произведено 523 тыс. тонн птицы, что на 9,4% больше чем годом ранее. Основной задачей в настоящее время является сохранение достигнутых объёмов производства.

Отрасль птицеводства является значимой в экспортном плане: в 2021 году Россия экспортировала более 530 тыс. тонн мяса на 1,16 млрд. долл. Основные объемы экспорта приходятся на мясо птицы - оно составляет более половины всего экспорта мяса из России. Основные потребители российского мяса - это Китай (27,5%), Вьетнам (19%), Украина (13%), Казахстан (8,5%), Беларусь (7,9%) и Саудовская Аравия (6,3%). Также относительно значительную долю составляют поставки в Кыргызстан (2,4%), Гонконг (2%) и Монголия (1,8%).

Учитывая общую ситуацию на мировых продовольственных рынках, наращивание производства мяса птицы является актуальной задачей для России, поскольку создает возможности для увеличения экспортных поставок.

Основные показатели эффективности проекта:

Таблица 1.1. – Показатели экономической эффективности проекта.

| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF) | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетный период | 8,75 | лет |
| Ставка дисконтирования | 12,5 | % |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | 3 310 032 | тыс. руб. |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 33,0 | % |
| Прогнозная выручка | 43 089 342 | тыс. руб. |
| Прогнозная EBITDA | 15 275 045 | тыс. руб. |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | 4,5 | лет |
| Простой срок окупаемости | 3,7 | лет |
| Модифицированная IRR, MIRR | 21,6 | % |
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI) | 1,9 | раз |

Оценка рисков проекта: В течение периода реализации проекта серьезные риски, способные повлиять на эффективность указанного проекта, минимальны.

На результаты реализации Проекта, непосредственное влияние оказывают инфляционные процессы в российской экономике, а также темпы адаптации секторов экономики к санкциям.

Возможные риски Инициатор проекта предполагает нивелировать путем страхования деятельности, использования надежного оборудования, оптимизации операционных расходов и схем обеспечения, направленных на снижение издержек.

2. Описание проекта

2.1. Место реализации проекта

Место реализации проекта: Российская Федерация, Ставропольский и Краснодарский край.

Проект предусматривает приобретение пяти действующих птицефабрик, с последующим строительством дополнительных корпусов и постепенной модернизацией действующих производств.

Таблица 2.1. – Концепт проекта.

| № п/п | Площадь территории, га | Количество имеющихся птичников | Возведение дополнительных птичников | Общее количество птичников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 11 | 9 | 20 |
| 2 | 14 | 3 | 17 | 20 |
| 3 | 20 | 6 | 14 | 20 |
| 4 | 22 | 10 | 10 | 20 |
| 5 | 13 | 10 | 4 | 14 |
| ИТОГО |  | 40 | 54 | 94 |

2.2. Описание выпускаемой продукции, используемая технология

В рамках проекта планируется выращивать цыплят-бройлеров, реализация которых будет осуществляться как в тушках, так и в разделанном виде.

В составе куриного мяса содержится на 100 г продукта – 19 г белка, от 8 до 13 г жира (в зависимости от разделанной части), и практически нет углеводов, что делает этот продукт незаменимым в диетическом питании. Калорийность куриного мяса составляет 190 ккал, а отварной куриной грудки всего 123 ккал на 100 г продукта.

Курица содержит большое количество незаменимых для организма человека микроэлементов, в том числе витаминов А, В, В12, С, Е, F, а также ряд важных аминокислот – аргинин, валин, пурин, триптофан, таурин.

Куриное мясо отлично усваивается в любом возрасте, повышая при этом защитные силы организма и создавая условия для нормальной жизнедеятельности. Такой продукт представлен в доступном ценовом диапазоне для любых категорий покупателей, и включается в диетическое меню, в рацион спортсменов, в состав питания детей и людей преклонного возраста – для поддержания иммунитета.

По содержанию белка, куриное мясо стоит на одном из первых мест среди продуктов животноводства.

Технология выращивания бройлеров.

До прибытия цыплят.

На первом этапе происходит подготовка помещения и оборудования птичника к размещению цыплят. Выполняется настройка систем кормления и наполнение кормушек, промывание линий поения (питьевая вода для цыплят должна быть не ниже +18 – 21 градуса). На пол необходимо разложить подстилку толщиной от двух до пяти сантиметров. За сутки до посадки молодняка необходимо нагреть воздух и стабилизировать его показатели на следующем уровне: температура воздуха 30 градусов для случаев, когда зона выращивания цыплят находится по всему птичнику и 32 градуса, когда зона выращивания находится в брудерной зоне, влажность воздуха: 60-70%, температура пола: 28-30 градусов.

Прибытие цыплят.

Перед посадкой и на протяжении всего периода выращивания осуществляется контроль показателей микроклимата в соответствии с требованиями технологии выращивания. На начальном этапе следует установить минимальный уровень вентиляции, чтобы создать для цыплят приток свежего воздуха, который не будет чрезмерно интенсивным, чтобы нежный организм цыпленка не пострадал, а концентрация вредных газообразных веществ в воздухе не превышала допустимой нормы. На высоте роста цыплят скорость движения воздуха не должна быть выше 0,15 метров в секунду. Контрольная группа цыплят должна быть взвешена для дальнейшего мониторинга прироста массы. Проверка поведения молодняка производится раз в час после посадки, с целью контроля влияния условий содержания на организм цыплят. Также необходимо позаботиться о равномерном освещении по всей площади выращивания цыплят. Системы освещения стимулируют потребление воды и корма, а интенсивность освещения должна быть в диапазоне 80-100 люкс в брудерной зоне и 30-40 люкс по всему помещению птичника.

Возраст цыплят от 0 до 3 дней.

В это время у цыплят развивается аппетит за счет применения брудерной технологии, корректировка показателей микроклимата должна происходить соответственно их возрасту. В первую неделю после посадки световой день должен составлять 23 часа, а темнота 1 час. В период использования брудерной технологии необходимо измерять клоачную температуру у цыплят (минимум десяти), выбранных из разных зон птичника. Температура должна быть в диапазоне от 39,4 до 40,5 градусов. Спустя двое суток после посадки необходимо следить за наполнением зоба цыплят. Это позволит точно определить развитие аппетита и подтвердить потребление воды и корма. Если не обеспечить оптимальное наполнение зоба – это будет грозить неоднородным приростом живой массы, снижению потребления корма и развития скелета, что обязательно скажется на будущей продуктивности производства. Для проверки наполнение зоба выбираются как минимум по 40 цыплят из каждой секции.

Возраст цыплят от 4 до 6 дней.

Цыплята привыкают к использованию автоматических систем кормления и поения, поэтому дополнительные кормушки постепенно убираются. Брудерная зона птичника увеличивается, для того чтобы подросшим цыплятам был предоставлен доступ на всю территорию птичника.

Возраст от 7 до 13 дней.

Для контроля за приростом живой массы тела цыплят проводится групповое взвешивание. Необходимо взвесить от 1% и больше для каждого стада. В недельном возрасте масса цыпленка должна как минимум в четыре раза превышать вес суточного возраста. На 10-12 день происходит плавный переход к ростовому рациону. В это время очень важно контролировать физическую структуру корма и корректировать высоту кормушек и поилок в соответствии с меняющимся ростом птицы. В возрасте 7 дней стаду необходимо предоставить минимум четыре часа темноты, а интенсивность освещения в светлое время суток должна составлять от 5 до 10 люкс.

Возраст от 14 до 20 дней.

В этот период тщательно контролируется прирост живой массы и проводится групповое взвешивание цыплят в двухнедельном возрасте (также от 1% из каждого стада). Системы кормления и поения также корректируются по высоте.

Возраст от 21 до 27 дней.

Птица продолжает набирать вес, на 25-й день необходимо переводить поголовье на финишный рацион и не допускать прерывания подачи кормов. Живую массу измеряют на 21-й день и рассчитывают однородность поголовья согласно данным выборочного взвешивания 1% птицы из каждого стада. В этот период необходимо внимательно следить за системой микроклимата, чтобы обеспечивать приток и вентиляцию поступающего воздуха в птичник, в целях недопущения теплового стресса у поголовья.

35 день - до отлова.

Птицу необходимо продолжать еженедельно взвешивать, высчитывать однородность стада, корректировать высоту кормушек.

Технология содержания бройлеров перед отловом.

За три дня перед отловом, птице необходимо обеспечить 23 – часовой световой день и 1 час темноты, во время отлова интенсивность света должна быть снижена. Следует поднять системы кормления и поддерживать доступ к воде у птицы. Оборудование для отлова должно быть чистым, а уровень вентиляции соответствовать требованиям содержания бройлеров. Необходимо соблюсти баланс между потерей живой массы после окончания кормления и безопасностью продукции после переработки. Требуется рассчитать время завершения кормления. Этот период включает в себя время, которое птицы проводят в птичнике без кормления, время отлова, транспортировку и время до убоя в цехе.

3. Анализ рынка и маркетинговый план

3.1. Положение дел в отрасли

По данным информационно-аналитического агентства «ИМИТ», в 2021 году объём производства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы, баранина и козлятина) во всех категориях хозяйств России составил 10,8 млн. тонн в убойном весе. Это на 0,3% или 33,7 тыс. тонн больше, чем в 2020 году. Так, в 2021 году доля птицы в общем объёме производства мяса составила 45,7%, на свинину пришлось 37,3%, говядина занимала 15,1%, а баранина и козлятина – всего лишь 1,9%.

Если рассматривать данные отдельно по федеральным округам, то на долю регионов Центрального федерального округа в 2021 году приходилось 38,8% производства основных видов мяса – в натуральном выражении это порядка 4217 тыс. тонн в убойном весе. Рост производства в данном округе составил 33,8 тыс. тонн (+0,8%). В ЮФО производство мяса выросло на 5,9% или на 54,5 тыс. тонн. На Дальнем Востоке производство также увеличилось на 8,6% (+16,4 тыс. тонн).

Рисунок 1. – Суммарное производство основных видов мяса во всех категориях хозяйств по федеральным округам в 2021 году.

В ПФО, напротив, наблюдалось снижение производственных показателей на 0,2% (-3,6 тыс. тонн). Регионы СЗФО также продемонстрировали отрицательную динамику – на 3,1% (-24,8 тыс. тонн). В Северо-Кавказском регионе сокращение производственных показателей мяса составило 0,7% (-5,0 тыс. тонн). Снижение производственных показателей отмечается и в УФО – на 4,1% (-29,8 тыс. тонн); в СФО производство стало ниже на 0,8% (-7,8%).

2021 год был не самым благоприятным с точки зрения эпизоотической ситуации. Так, по данным Россельхознадзора, касающихся особо опасных и экономически/социально значимых болезней, в 2021 году было зафиксировано: 268 вспышек африканской чумы свиней, 68 вспышек гриппа птиц, 13 вспышек оспы овец и коз, 4 вспышки болезни Ньюкасла.

Оценивая движение оптовых цен на свинину в полутушах и тушку цыпленка бройлера начиная с 2013 года, видно, что курятина никогда не была дороже свинины. Но осенью 2021 года куриное мясо так активно росло в цене, а свинина – стремительно дешевела, что цены на эти категории к ноябрю зафиксировались практически на одном уровне.

Рисунок 2. – Сравнительная динамика цен отечественных производителей на свинину и мясо птицы.

Исходя из динамики цен за последние 9 лет, заметными пиками роста были отмечены март 2014 года, лето 2018 года и начало 2021 года. Движение цен на мясо цыпленка бройлера имеет более плавные подъемы и снижения, зачастую зависящие от сезонности, стоимости кормов и доступности инкубационного яйца. Иная картина наблюдается в отношении свинины: цены на эту категорию мяса чрезвычайно изменчивы и зависят от множества факторов, а потому ее стоимость может измениться буквально за один день.

На конец декабря 2021 года стоимость свинины в полутушах отечественного производства в оптовом звене находилась на отметке 186,7 RUB/кг, что на 11,4% выше в годовом исчислении, но средняя цена за 2021 год выросла на 23,8% до 186,6 RUB/кг (по отношению к средним ценам 2020 года).

Стоимость тушки цыпленка бройлера за год (конец декабря 2021 года – конец декабря 2020 года) выросла на 33,4% и к 27 декабря 2021 года находилась на отметке 141,6 RUB/кг. При этом средняя цена на тушку цыпленка бройлера за 2021 год составила 143,7 RUB/кг, что на 38,9% выше средних значений 2020 года.

Согласно данных информационного портала Meatinfo в 2021 года Россия импортировала порядка 548 тыс. тонн мяса на 1,5 млрд. долл. Основные объемы импорта приходятся на мясо птицы - оно составляет порядка 44% всего импорта мяса в Россию. Импорт мяса КРС составляет порядка 39% от всего импорта мяса, а доля свинины не превышает 1,5%. Баранины импортируется и того меньше - не более 0,5% всего импорта мяса. Основные поставщики мяса в Россию - это Беларусь (38%), Бразилия (24%), Парагвай (17%), Аргентина (8%) и Казахстан (4%). Доля прочих поставщиков в сумме не превышает 10%.

Рисунок 3. – Импорт мяса в Россию в 2021 году.

Импорт мяса птицы в 2021 году составил порядка 242 тыс. тонн или 412 млн. долл. Крупнейшими поставщиками мяса птицы в Россию являются Беларусь, Бразилия, Казахстан, Аргентина и Парагвай.

Основные российские регионы, которые потребляют импортное мясо птицы это Москва и Московская область, Калининградская область, Санкт-Петербург, Приморский край, Смоленская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Сахалинская области, а также Красноярский и Камчатский край.

Рисунок 4. – Средняя стоимость импорта мяса в Россию в 2021 году.

В 2021 году Россия экспортировала более 530 тыс. тонн мяса на 1,16 млрд. долл. Основные объемы экспорта приходятся на мясо птицы - оно составляет более половины всего экспорта мяса из России. Экспорт свинины составляет порядка 24% от всего экспорта мяса, а доля говядины не превышает 10%. Баранины экспортируется и того меньше - не более 1% всего экспорта мяса. Основные потребители российского мяса - это Китай (27,5%), Вьетнам (19%), Украина (13%), Казахстан (8,5%), Беларусь (7,9%) и Саудовская Аравия (6,3%). Также относительно значительную долю составляют поставки в Кыргызстан (2,4%), Гонконг (2%) и Монголия (1,8%).

Рисунок 5. – Экспорт мяса в Россию в 2021 году.

Экспорт мяса птицы в 2021 году составил порядка 305 тыс. тонн или 538 млн. долл. Крупнейшим покупателем мяса российской птицы является Китай. В 2021 году в Китай было поставлено более 124 тыс. тонн мяса птицы.

Также крупными покупателями являются Казахстан, Саудовская Аравия, Украина, Вьетнам, Кыргызстан, Беларусь и Армения.

Основные российские регионы, которые наладили экспорт в эти страны являются Москва и Московская область, Ставропольский край, а также Белгородская, Тамбовская, Пензенская области и Краснодарский край. Также достаточно значительные объемы поставляют Ленинградская область, Крым, Санкт-Петербург, Ростовская область и Мордовия.

Рисунок 6. – Средняя стоимость экспорта мяса из России в 2021 году.

Согласно оценки Национальной мясной ассоциации (НМА) в 2022 году выпуск мяса бройлера должен быть стабильным, если не вмешаются грипп птиц, пандемия и тот же дефицит основных кормовых добавок, потребление мяса сохранится на уровне 2021 года или чуть выше.

В части планов развития мясного сектора: реализуемые в настоящее время проекты в основном будут доведены до выхода на производственные мощности, новые же проекты требуют уточнения, так как инвесторы пересматривают планы дальнейшего развития.

3.2. Конкуренция на рынке сбыта

По данным Минсельхоза России в 2021 году в хозяйствах всех категорий производство птицы (в живом весе) увеличилось до 6,72 млн. тонн.

Согласно оценки Национального союза птицеводов (НСП) по итогам 2021 года топ-25 крупнейших производителей мяса птицы выпустили 4,6 млн. т мяса бройлера (в живом весе) – около 74,3% от общего объема промышленного производства в стране. На долю первых пяти компаний приходится свыше 43% производства.

Первое место продолжила удерживать группа «Черкизово», которая выпустила 813 тыс. т мяса бройлера против 794 тыс. т в 2020-м. Вплотную к ней приблизилась ГАП «Ресурс», за год увеличившая производство примерно на 100 тыс. т до 808 тыс. т. Замыкает топ-3 агрохолдинг «Приосколье» с 424 тыс. т мяса бройлера. Годом ранее компания выпустила 435 тыс. т. Четвертое место в рейтинге, как и по итогам 2020 года, занял «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, увеличивший производство с 350 тыс. т до 352 тыс. т. Замыкает первую пятерку, как и в прошлом списке лидеров, компания «Белгранкорм», нарастившая объемы выпуска мяса бройлера примерно на 20 тыс. т до 295 тыс. т.

Птицефабрика «Серверная», несмотря на снижение производства на 22 тыс. т до 240 тыс. т, сохранила за собой шестую позицию. На седьмой строчке осталась группа «Продо», объем выпуска у которой уменьшился со 192 тыс. т до 175 тыс. т. С десятого на восьмое место поднялась птицефабрика «Чамзинская» (входит в холдинг «Хорошее дело»), она увеличила производство со 141 тыс. т до 158 тыс. т. УК «Траст Птицеводческие активы» переместилась с восьмого на девятое место: сказалось снижение производства со 169 тыс. т до 152 тыс. т. Замыкает первую десятку лидеров рынка мяса бройлера агрохолдинг «Мираторг». Хотя он и нарастил производство на 6 тыс. т до 150 тыс. т, но все же потерял одну позицию в рейтинге.

На 11-е место поднялась компания «Челны-Бройлер» (входит в холдинг «Агросила»), годом ранее занимавшая 12-ю строчку. Объем ее производства увеличился на 2 тыс. т до 125 тыс. т. 12-м в рейтинге стал агрохолдинг «Сибирский премьер», в прошлом году выпустивший 101 тыс. т бройлера против 73 тыс. т по итогам 2020-го. В прошлом топ-25 компания располагалась на 18-й строчке. Агрофирма «Октябрьская», как и годом ранее, произвела 91 тыс. т мяса бройлера, однако поднялась с 14-го на 13-е место. Компания «Ситно» снизила производство с 96 тыс. т до 82 тыс. т и опустилась с 13-й на 14-ю позицию рейтинга. Объем выпуска у «Элинар-бройлер» не изменился – 81 тыс. т. – тем не менее, компания переместилась с 16-го на 15-е место.

Птицефабрика «Дружба народов нова» стала 16-й с 80 тыс. т бройлера, в прошлом рейтинге она была на 15-й строке с 88 тыс. т. Показатель производства у «Ак Барс Холдига» остался без изменений – 64 тыс. т, однако компания поднялась с 22-го на 17-е место. «Ярославский бройлер» снизил производство на 1 тыс. т до 60 тыс. т, но тем не менее переместился с 23-й на 18-ю позицию. «Экоптица» стала 19-й в рейтинге с 58 тыс. т, в прошлом топ-25 она была на этой же позиции, но с 65 тыс. т. Тогда аналогичный объем производства был также у «Воловского бройлера» (занимал 20-е место) и «Рефтинской» птицефабрики (21-е место). В 2021 году первый сократил производство до 45 тыс. т и стал 25-м, вторая – до 54 тыс. т и осталась на 21-й строчке.

20-м в списке стал «Равис», выпустивший 55 тыс. т бройлера. Годом ранее он был 17-м с 77 тыс. т. Удмуртская птицефабрика поднялась с 24-й на 22-ю позицию, несмотря на снижение производства на 1 тыс. т до 52 тыс. т. УК «Русское поле» оказалась 23-й, тогда как в прошлый раз замыкала рейтинг. Правда, объем производства у компании снизился на 2 тыс. т до 47 тыс. т. Новым участником топ-25 стал агрохолдинг «Мега Юрма», выпустивший 46 тыс. т бройлера и занявший 24 место. Список лидеров покинула компания «Белая птица - Белгород».

3.3. Маркетинговая стратегия и маркетинговый план

План маркетинга включает в себя следующие компоненты.

1. Ценообразование.

В рамках Проекта будет использован метод реального ценообразования. Суть данного метода заключается в установлении цен на производимую продукцию исходя из фактических затрат на производство и наценки, учитывающее также сложившуюся конъюнктуру цен, политику скидок, и механизм корректировки цен с учетом спроса на продукцию. Прогнозные цены на производимую продукцию приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. – Прогнозные цены на производимую продукцию.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Ед. | Цена за единицу, без НДС | Цена за единицу, с НДС | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тушки бройлеров / разделка | Тонна | 136,36 | 150,00 | тыс. руб. |

В рамках проекта цены корректируются на величину прогнозной инфляции.

2. Схема реализации продукции.

Отгрузку продукции планируется осуществлять непосредственно оптовым покупателям из числа торговых сетей, мясоперерабатывающих предприятий, дистрибьюторов.

В дополнение к имеющимся покупателям планируется привлечь к сотрудничеству новых оптовых покупателей.

3. Методы продвижения продукции.

В рамках Проекта планируется использовать следующие методы продвижения продукции:

1. Размещение информации на специализированных сайтах (https://agroserver.ru/, https://meatinfo.ru/ и.т.п.);

2. Реклама в социальных сетях.

3. Непосредственный контакт с потенциальными потребителями.

Затраты на рекламные мероприятия предусмотрены в разделе «Коммерческие расходы».

4. Методы стимулирования продаж.

Инициатор проекта планирует использовать следующие методы стимулирования продаж:

- Предоставление скидок покупателям крупных партий;

- Предоставление льгот при оплате продукции.

5. Формирование имиджа предприятия (PR).

Формирование и подержание положительного имиджа предприятия планируется осуществлять за счет следующих факторов:

- Непрерывный мониторинг качества производимой продукции;

- Постоянное поддержание прямой и обратной связи с клиентами для оценки качества и анализа потребительских предпочтений;

- Участие в выставках, конференциях и иных публичных мероприятиях, организованных государственными и негосударственными структурами – для информирования широкого круга общественности о преимуществах производимой продукции.

4. Организационный план

4.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

Инициатор проекта: Вадим Владимирович Онищенко.

Оператор инвестиционного проекта: будет определен позднее.

4.2. Контрагенты и партнеры проекта

Поскольку планируемые к приобретению предприятия действующие, планируется сохранение имеющихся поставщиков.

В рамках расширения деятельности перечень конкретных подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ, поставщиков оборудования, запчастей, материалов Инициатор проекта намерен определить позднее, отобрав 2-3, предложивших наиболее приемлемые условия в части цены, качества и сроков выполнения заказов.

4.3. График реализации проекта

Сроки реализации проекта: 2 кв. 2022 г. – 4 кв. 2030 г.

График реализации проекта:

- 2 кв. 2022 г. – 1 кв. 2023 г. – привлечение финансирования, покупка пяти птицефабрик, строительство новых корпусов птицефабрик, обновление/модернизация оборудования;

- 2 кв. 2023 г. – 3 кв. 2023 г. – выход производств на  запланированные объемы;

- 4 кв. 2023 г. – 4 кв. 2030 г. – производство мяса бройлеров, получение прибыли Инициатором проекта.

4.4. Правовые вопросы осуществления проекта

Производство продукции (мясо бройлеров) будет осуществляться в соответствии со следующими нормативными актами:

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 31962-2013 Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия.

Оформление специальной разрешительной и исполнительно-технической документации будет производиться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Финансовый план

5.1. Условия и допущения, принятые в расчетах

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена с применением программы АЛЬТ-Инвест™ 8.1. Методика расчетов, реализованная в «Альт-Инвест», соответствует рекомендациям ЮНИДО и других международных организаций. Оставаясь корректной с точки зрения международных стандартов, программа «Альт-Инвест» адаптирована к принятой в России системе налогообложения, учета и формирования финансовых результатов.

При осуществлении расчетов эффективности проекта были использованы следующие допущения:

- период планирования – 35 кварталов;

- инвестиционная фаза – 4 квартала;

- расчет выполняется на период, превышающий срок окупаемости проекта и возврата заемных средств;

- ставка дисконтирования принимается равной средневзвешенной стоимости капитала (WACC):

WACC = 12,52%*(100/100) + 8,41%%*(0/100)*(1-20/100) ≈ 12,5%.

- все расчеты произведены в рублях в текущих ценах, с учетом инфляции;

- годовой уровень инфляции установлен на основании «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», подготовленного Минэкономразвития России: 2022 г. – 4,3%, 2023 г. – 4,0%, с 2024 г. и далее – 4,0%;

- остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие бизнеса);

- данные для расчета получены из следующих источников: отчет об исследовании рынка, коммерческие предложения поставщиков, законодательные акты РФ и субъекта РФ.

5.2. Налоговое окружение

В период реализации проекта Инициатор планирует применять общую систему налогообложения.

Таблица 5.1. – Характеристика уплачиваемых налогов.

| Наименование налога | Налогооблагаемая база | Период | Ставка |
| --- | --- | --- | --- |
| Налог на прибыль организаций | Прибыль | Квартал | 20,0% |
| Налог на добавленную стоимость | Добавленная стоимость | Квартал | 10,0% - на производимую продукцию; 10,0% и 20,0% на приобретаемые материалы |
| Налог на имущество | Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения | Квартал | 2,2 % |
| Страховые взносы | ФОТ | Месяц | 30,8% |

Таблица 5.2. – Налоговые платежи.

| НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начисленный НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 980 | 203 494 | 211 634 | 220 099 | 228 903 | 942 110 |
| Начисленный налог на имущество | тыс. руб. | 13 544 | 39 142 | 48 461 | 46 750 | 45 039 | 43 328 | 41 617 | 39 906 | 38 194 | 355 980 |
| Начисленные социальные взносы | тыс. руб. | 19 302 | 33 435 | 37 071 | 38 554 | 40 096 | 41 700 | 43 368 | 45 102 | 46 907 | 345 534 |
| Начисленный налог на прибыль | тыс. руб. | 55 496 | 201 201 | 319 172 | 333 824 | 349 049 | 364 869 | 381 308 | 398 391 | 416 144 | 2 819 453 |
| Начисленные налоговые платежи | тыс. руб. | 88 341 | 273 778 | 404 704 | 419 128 | 512 164 | 653 390 | 677 926 | 703 498 | 730 148 | 4 463 078 |
| Уплаченные налоговые платежи | тыс. руб. | 63 067 | 206 087 | 401 435 | 415 714 | 458 962 | 647 685 | 671 979 | 697 299 | 723 687 | 4 285 915 |
| Задолженность перед бюджетом и фондами | тыс. руб. | 25 275 | 92 965 | 96 234 | 99 648 | 152 850 | 158 556 | 164 503 | 170 702 | 177 163 |  |

5.3. План реализации (продаж) продукции

Таблица 5.3. – План реализации (продаж) продукции

| ПРОДАЖИ |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тушки бройлеров / разделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем продаж за период | т. | 9 261 | 23 562 | 32 760 | 32 760 | 32 760 | 32 760 | 32 760 | 32 760 | 32 760 | 262 143 |
| цена за единицу (т.), без НДС | тыс. руб. | 137,81 | 142,83 | 148,55 | 154,49 | 160,67 | 167,09 | 173,78 | 180,73 | 187,96 |  |
| выручка от реализации, без НДС | тыс. руб. | 1 276 273 | 3 377 267 | 4 866 342 | 5 060 996 | 5 263 436 | 5 473 973 | 5 692 932 | 5 920 649 | 6 157 475 | 43 089 342 |
| выручка от реализации, с НДС | тыс. руб. | 1 403 900 | 3 714 993 | 5 352 976 | 5 567 095 | 5 789 779 | 6 021 370 | 6 262 225 | 6 512 714 | 6 773 223 | 47 398 277 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 127 627 | 337 727 | 486 634 | 506 100 | 526 344 | 547 397 | 569 293 | 592 065 | 615 748 | 4 308 934 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС | тыс. руб. | 1 276 273 | 3 377 267 | 4 866 342 | 5 060 996 | 5 263 436 | 5 473 973 | 5 692 932 | 5 920 649 | 6 157 475 | 43 089 342 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 127 627 | 337 727 | 486 634 | 506 100 | 526 344 | 547 397 | 569 293 | 592 065 | 615 748 | 4 308 934 |
| Выручка от реализации, с НДС | тыс. руб. | 1 403 900 | 3 714 993 | 5 352 976 | 5 567 095 | 5 789 779 | 6 021 370 | 6 262 225 | 6 512 714 | 6 773 223 | 47 398 277 |

5.4. Затраты на сырье и материалы

Таблица 5.4. – Прогноз затрат на сырье и материалы.

| СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цыплята |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на проданный товар, без НДС | тыс. руб. | 231 523 | 551 675 | 781 942 | 813 220 | 845 749 | 879 579 | 914 762 | 951 352 | 989 406 | 6 959 208 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 28 525 | 62 935 | 78 720 | 81 869 | 85 143 | 88 549 | 92 091 | 95 775 | 99 606 | 713 212 |
| Корма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на проданный товар, без НДС | тыс. руб. | 578 809 | 1 379 187 | 1 954 855 | 2 033 050 | 2 114 372 | 2 198 946 | 2 286 904 | 2 378 380 | 2 473 516 | 17 398 019 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 71 312 | 157 337 | 196 800 | 204 672 | 212 858 | 221 373 | 230 228 | 239 437 | 249 014 | 1 783 030 |
| Ветпрепараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на проданный товар, без НДС | тыс. руб. | 15 435 | 36 778 | 52 129 | 54 215 | 56 383 | 58 639 | 60 984 | 63 423 | 65 960 | 463 947 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 1 902 | 4 196 | 5 248 | 5 458 | 5 676 | 5 903 | 6 139 | 6 385 | 6 640 | 47 547 |
| ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на проданный товар, без НДС | тыс. руб. | 1 769 | 4 214 | 5 973 | 6 212 | 6 461 | 6 719 | 6 988 | 7 267 | 7 558 | 53 161 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 436 | 962 | 1 203 | 1 251 | 1 301 | 1 353 | 1 407 | 1 463 | 1 522 | 10 896 |
| Известь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на проданный товар, без НДС | тыс. руб. | 884 | 2 107 | 2 987 | 3 106 | 3 230 | 3 360 | 3 494 | 3 634 | 3 779 | 26 580 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 218 | 481 | 601 | 625 | 650 | 676 | 703 | 732 | 761 | 5 448 |
| Шелуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты на проданный товар, без НДС | тыс. руб. | 3 859 | 9 195 | 13 032 | 13 554 | 14 096 | 14 660 | 15 246 | 15 856 | 16 490 | 115 987 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 475 | 1 049 | 1 312 | 1 364 | 1 419 | 1 476 | 1 535 | 1 596 | 1 660 | 11 887 |
| Итого: Материальные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках | тыс. руб. | 832 279 | 1 983 156 | 2 810 919 | 2 923 356 | 3 040 290 | 3 161 902 | 3 288 378 | 3 419 913 | 3 556 709 | 25 016 901 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 102 868 | 226 959 | 283 883 | 295 239 | 307 048 | 319 330 | 332 103 | 345 387 | 359 203 | 2 572 021 |
| Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках, с НДС | тыс. руб. | 935 146 | 2 210 115 | 3 094 802 | 3 218 595 | 3 347 338 | 3 481 232 | 3 620 481 | 3 765 300 | 3 915 912 | 27 588 922 |

5.5. Затраты на персонал и оплату труда

Таблица 5.5. – Прогноз затрат на персонал и оплату труда.

| ПЕРСОНАЛ |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работник птичника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 30 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 12 279 | 23 363 | 26 471 | 27 530 | 28 631 | 29 776 | 30 967 | 32 206 | 33 494 | 244 716 |
| Вспомогательный работник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 2 047 | 2 828 | 2 941 | 3 059 | 3 181 | 3 308 | 3 441 | 3 578 | 3 722 | 28 105 |
| Водитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 2 047 | 4 959 | 5 882 | 6 118 | 6 362 | 6 617 | 6 882 | 7 157 | 7 443 | 53 467 |
| Работник цеха инкубации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 2 865 | 3 959 | 4 118 | 4 282 | 4 454 | 4 632 | 4 817 | 5 010 | 5 210 | 39 347 |
| Энергетик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 4 912 | 6 787 | 7 059 | 7 341 | 7 635 | 7 940 | 8 258 | 8 588 | 8 932 | 67 452 |
| Работник убойного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 36 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 14 735 | 28 035 | 31 765 | 33 036 | 34 357 | 35 731 | 37 160 | 38 647 | 40 193 | 293 659 |
| Работник обвалочного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 15 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 6 140 | 11 681 | 13 235 | 13 765 | 14 315 | 14 888 | 15 484 | 16 103 | 16 747 | 122 358 |
| Работник упаковочного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 4 912 | 9 345 | 10 588 | 11 012 | 11 452 | 11 910 | 12 387 | 12 882 | 13 398 | 97 886 |
| Охранник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 62 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 5 730 | 7 919 | 8 235 | 8 565 | 8 907 | 9 264 | 9 634 | 10 020 | 10 420 | 78 694 |
| Административный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 101 | 105 | 109 | 113 | 118 | 123 | 127 | 133 | 138 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 910 | 1 257 | 1 307 | 1 359 | 1 414 | 1 470 | 1 529 | 1 590 | 1 654 | 12 491 |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 96 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 637 | 880 | 915 | 952 | 990 | 1 029 | 1 070 | 1 113 | 1 158 | 8 744 |
| Инженерно-технические работники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность | человек | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| средний оклад, в месяц | тыс. руб. | 51 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 |  |
| заработная плата | тыс. руб. | 5 457 | 7 542 | 7 843 | 8 157 | 8 483 | 8 823 | 9 175 | 9 542 | 9 924 | 74 947 |
| Затраты на производственный персонал, с соц. взносами | тыс. руб. | 72 810 | 129 331 | 144 266 | 150 036 | 156 038 | 162 279 | 168 770 | 175 521 | 182 542 | 1 341 594 |
| Затраты на административный персонал, с соц. взносами | тыс. руб. | 9 161 | 12 659 | 13 166 | 13 692 | 14 240 | 14 809 | 15 402 | 16 018 | 16 659 | 125 805 |
| Итого: затраты на персонал, с соц. взносами | тыс. руб. | 81 970 | 141 991 | 157 431 | 163 728 | 170 278 | 177 089 | 184 172 | 191 539 | 199 201 | 1 467 399 |
| Численность персонала | человек | 150 | 189 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |  |

5.6. Операционные расходы

Таблица 5.6. – Прогноз операционных расходов.

| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты с учетом инфляции, без НДС | тыс. руб. | 4 421 | 10 535 | 14 933 | 15 530 | 16 151 | 16 798 | 17 469 | 18 168 | 18 895 | 132 902 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 884 | 2 107 | 2 987 | 3 106 | 3 230 | 3 360 | 3 494 | 3 634 | 3 779 | 26 580 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты с учетом инфляции, без НДС | тыс. руб. | 1 415 | 3 371 | 4 779 | 4 970 | 5 168 | 5 375 | 5 590 | 5 814 | 6 046 | 42 528 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 283 | 674 | 956 | 994 | 1 034 | 1 075 | 1 118 | 1 163 | 1 209 | 8 506 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты с учетом инфляции, без НДС | тыс. руб. | 22 992 | 54 784 | 77 651 | 80 757 | 83 988 | 87 347 | 90 841 | 94 475 | 98 254 | 691 088 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 4 598 | 10 957 | 15 530 | 16 151 | 16 798 | 17 469 | 18 168 | 18 895 | 19 651 | 138 218 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты с учетом инфляции, без НДС | тыс. руб. | 2 653 | 6 321 | 8 960 | 9 318 | 9 691 | 10 079 | 10 482 | 10 901 | 11 337 | 79 741 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 531 | 1 264 | 1 792 | 1 864 | 1 938 | 2 016 | 2 096 | 2 180 | 2 267 | 15 948 |
| Управленческие издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты с учетом инфляции, без НДС | тыс. руб. | 1 263 | 1 746 | 1 816 | 1 888 | 1 964 | 2 042 | 2 124 | 2 209 | 2 297 | 17 349 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 253 | 349 | 363 | 378 | 393 | 408 | 425 | 442 | 459 | 3 470 |
| Коммерческие издержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реклама, продвижение продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты с учетом инфляции, без НДС | тыс. руб. | 758 | 1 047 | 1 089 | 1 133 | 1 178 | 1 225 | 1 274 | 1 325 | 1 378 | 10 409 |
| НДС начисленный | тыс. руб. | 152 | 209 | 218 | 227 | 236 | 245 | 255 | 265 | 276 | 2 082 |
| Итого: Производственные издержки, с НДС | тыс. руб. | 37 777 | 90 015 | 127 587 | 132 690 | 137 998 | 143 518 | 149 259 | 155 229 | 161 438 | 1 135 511 |
| сумма без НДС | тыс. руб. | 31 481 | 75 012 | 106 322 | 110 575 | 114 998 | 119 598 | 124 382 | 129 357 | 134 532 | 946 259 |
| НДС начисленный |  | 6 296 | 15 002 | 21 264 | 22 115 | 23 000 | 23 920 | 24 876 | 25 871 | 26 906 | 189 252 |
| Итого: Управленческие издержки, с НДС | тыс. руб. | 1 516 | 2 095 | 2 179 | 2 266 | 2 356 | 2 451 | 2 549 | 2 651 | 2 757 | 20 819 |
| сумма без НДС | тыс. руб. | 1 263 | 1 746 | 1 816 | 1 888 | 1 964 | 2 042 | 2 124 | 2 209 | 2 297 | 17 349 |
| НДС начисленный |  | 253 | 349 | 363 | 378 | 393 | 408 | 425 | 442 | 459 | 3 470 |
| Итого: Коммерческие издержки, с НДС | тыс. руб. | 910 | 1 257 | 1 307 | 1 359 | 1 414 | 1 470 | 1 529 | 1 590 | 1 654 | 12 491 |
| сумма без НДС | тыс. руб. | 758 | 1 047 | 1 089 | 1 133 | 1 178 | 1 225 | 1 274 | 1 325 | 1 378 | 10 409 |
| НДС начисленный |  | 152 | 209 | 218 | 227 | 236 | 245 | 255 | 265 | 276 | 2 082 |
| Всего постоянных издержек, без НДС | тыс. руб. | 33 502 | 77 806 | 109 227 | 113 596 | 118 140 | 122 866 | 127 780 | 132 892 | 138 207 | 974 017 |
| Всего постоянных издержек, с НДС | тыс. руб. | 40 202 | 93 367 | 131 073 | 136 316 | 141 768 | 147 439 | 153 337 | 159 470 | 165 849 | 1 168 820 |

5.7. Капитальные (инвестиционные) затраты

Таблица 5.7. – Капитальные (инвестиционные затраты).

| ОТЧЕТ – ИНВЕСТИЦИИ (с НДС) |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания | тыс. руб. | 2 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 |
| Покупка 5 птицефабрик | тыс. руб. | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| Строительство новых корпусов птицефабрик | тыс. руб. | 1 200 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| Оборудование | тыс. руб. | 600 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| Обновление/модернизация оборудования | тыс. руб. | 600 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| Итого | тыс. руб. | 3 000 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 |

5.8. Совокупные затраты на производство продукции

Таблица 5.8. – Совокупные затраты на производство продукции.

| ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС) |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырье и материальные затраты | тыс. руб. | 832 279 | 1 983 156 | 2 810 919 | 2 923 356 | 3 040 290 | 3 161 902 | 3 288 378 | 3 419 913 | 3 556 709 | 25 016 901 |
| Цыплята | тыс. руб. | 231 523 | 551 675 | 781 942 | 813 220 | 845 749 | 879 579 | 914 762 | 951 352 | 989 406 | 6 959 208 |
| Корма | тыс. руб. | 578 809 | 1 379 187 | 1 954 855 | 2 033 050 | 2 114 372 | 2 198 946 | 2 286 904 | 2 378 380 | 2 473 516 | 17 398 019 |
| Ветпрепараты | тыс. руб. | 15 435 | 36 778 | 52 129 | 54 215 | 56 383 | 58 639 | 60 984 | 63 423 | 65 960 | 463 947 |
| ГСМ | тыс. руб. | 1 769 | 4 214 | 5 973 | 6 212 | 6 461 | 6 719 | 6 988 | 7 267 | 7 558 | 53 161 |
| Известь | тыс. руб. | 884 | 2 107 | 2 987 | 3 106 | 3 230 | 3 360 | 3 494 | 3 634 | 3 779 | 26 580 |
| Шелуха | тыс. руб. | 3 859 | 9 195 | 13 032 | 13 554 | 14 096 | 14 660 | 15 246 | 15 856 | 16 490 | 115 987 |
| Персонал | тыс. руб. | 81 970 | 141 991 | 157 431 | 163 728 | 170 278 | 177 089 | 184 172 | 191 539 | 199 201 | 1 467 399 |
| Производственный персонал | тыс. руб. | 72 810 | 129 331 | 144 266 | 150 036 | 156 038 | 162 279 | 168 770 | 175 521 | 182 542 | 1 341 594 |
| Работник птичника | тыс. руб. | 16 061 | 30 558 | 34 624 | 36 009 | 37 449 | 38 947 | 40 505 | 42 125 | 43 810 | 320 088 |
| Вспомогательный работник | тыс. руб. | 2 677 | 3 699 | 3 847 | 4 001 | 4 161 | 4 327 | 4 501 | 4 681 | 4 868 | 36 761 |
| Водитель | тыс. руб. | 2 677 | 6 487 | 7 694 | 8 002 | 8 322 | 8 655 | 9 001 | 9 361 | 9 736 | 69 935 |
| Работник цеха инкубации | тыс. руб. | 3 748 | 5 179 | 5 386 | 5 601 | 5 825 | 6 058 | 6 301 | 6 553 | 6 815 | 51 466 |
| Энергетик | тыс. руб. | 6 424 | 8 878 | 9 233 | 9 602 | 9 986 | 10 386 | 10 801 | 11 233 | 11 683 | 88 227 |
| Работник убойного цеха | тыс. руб. | 19 273 | 36 670 | 41 549 | 43 210 | 44 939 | 46 736 | 48 606 | 50 550 | 52 572 | 384 106 |
| Работник обвалочного цеха | тыс. руб. | 8 030 | 15 279 | 17 312 | 18 004 | 18 725 | 19 474 | 20 252 | 21 063 | 21 905 | 160 044 |
| Работник упаковочного цеха | тыс. руб. | 6 424 | 12 223 | 13 850 | 14 403 | 14 980 | 15 579 | 16 202 | 16 850 | 17 524 | 128 035 |
| Охранник | тыс. руб. | 7 495 | 10 358 | 10 772 | 11 203 | 11 651 | 12 117 | 12 602 | 13 106 | 13 630 | 102 932 |
| Административный персонал | тыс. руб. | 9 161 | 12 659 | 13 166 | 13 692 | 14 240 | 14 809 | 15 402 | 16 018 | 16 659 | 125 805 |
| Генеральный директор | тыс. руб. | 1 190 | 1 644 | 1 710 | 1 778 | 1 849 | 1 923 | 2 000 | 2 080 | 2 163 | 16 338 |
| Главный бухгалтер | тыс. руб. | 833 | 1 151 | 1 197 | 1 245 | 1 295 | 1 346 | 1 400 | 1 456 | 1 514 | 11 437 |
| Инженерно-технические работники | тыс. руб. | 7 138 | 9 864 | 10 259 | 10 669 | 11 096 | 11 540 | 12 001 | 12 482 | 12 981 | 98 030 |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 33 502 | 77 806 | 109 227 | 113 596 | 118 140 | 122 866 | 127 780 | 132 892 | 138 207 | 974 017 |
| Производственные издержки | тыс. руб. | 31 481 | 75 012 | 106 322 | 110 575 | 114 998 | 119 598 | 124 382 | 129 357 | 134 532 | 946 259 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 4 421 | 10 535 | 14 933 | 15 530 | 16 151 | 16 798 | 17 469 | 18 168 | 18 895 | 132 902 |
| Водоснабжение | тыс. руб. | 1 415 | 3 371 | 4 779 | 4 970 | 5 168 | 5 375 | 5 590 | 5 814 | 6 046 | 42 528 |
| Газоснабжение | тыс. руб. | 22 992 | 54 784 | 77 651 | 80 757 | 83 988 | 87 347 | 90 841 | 94 475 | 98 254 | 691 088 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 2 653 | 6 321 | 8 960 | 9 318 | 9 691 | 10 079 | 10 482 | 10 901 | 11 337 | 79 741 |
| Управленческие издержки | тыс. руб. | 1 263 | 1 746 | 1 816 | 1 888 | 1 964 | 2 042 | 2 124 | 2 209 | 2 297 | 17 349 |
| Административно-управленческие расходы | тыс. руб. | 1 263 | 1 746 | 1 816 | 1 888 | 1 964 | 2 042 | 2 124 | 2 209 | 2 297 | 17 349 |
| Коммерческие издержки | тыс. руб. | 758 | 1 047 | 1 089 | 1 133 | 1 178 | 1 225 | 1 274 | 1 325 | 1 378 | 10 409 |
| Реклама, продвижение продукции | тыс. руб. | 758 | 1 047 | 1 089 | 1 133 | 1 178 | 1 225 | 1 274 | 1 325 | 1 378 | 10 409 |
| Амортизация | тыс. руб. | 37 500 | 129 167 | 144 444 | 144 444 | 144 444 | 144 444 | 144 444 | 144 444 | 144 444 | 1 177 778 |
| Итого | тыс. руб. | 985 251 | 2 332 119 | 3 222 022 | 3 345 125 | 3 473 152 | 3 606 301 | 3 744 775 | 3 888 788 | 4 038 562 | 28 636 095 |

5.9. Источники, формы и условия финансирования

Для реализации Проекта требуются денежные средства в сумме 3 875 000,00 руб. Инициатор проекта намерен привлечь средства Инвестора на условиях предоставления 50% доли в уставном капитале, дающее право на получение 50% чистой прибыли в качестве дивидендов. Средства будут использованы на финансирование капитальных затрат, а также покрытие текущих затрат на инвестиционной фазе проекта.

Выплата 50% чистой прибыли в качестве дивидендов будет направлена на возврат средств, вложенных Инвестором в проект.

Таблица 5.9. – Прогноз вложения средств в Проект.

| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства Инвестора | тыс. руб. | 3 275 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 875 000 |
| Итого: Вложение собственных средств | тыс. руб. | 3 275 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 875 000 |
| Выплата дивидендов | тыс. руб. | 110 991 | 402 402 | 638 344 | 667 648 | 698 098 | 729 738 | 762 616 | 796 782 | 832 288 | 5 638 907 |

5.10. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Таблица 5.10. – Отчет о прибылях и убытках.

| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | тыс. руб. | 1 276 273 | 3 377 267 | 4 866 342 | 5 060 996 | 5 263 436 | 5 473 973 | 5 692 932 | 5 920 649 | 6 157 475 | 43 089 342 |
| Себестоимость: | тыс. руб. | -936 569 | -2 187 500 | -3 061 507 | -3 183 967 | -3 311 326 | -3 443 779 | -3 581 530 | -3 724 792 | -3 873 783 | -27 304 754 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | -832 279 | -1 983 156 | -2 810 919 | -2 923 356 | -3 040 290 | -3 161 902 | -3 288 378 | -3 419 913 | -3 556 709 | -25 016 901 |
| производственный персонал | тыс. руб. | -72 810 | -129 331 | -144 266 | -150 036 | -156 038 | -162 279 | -168 770 | -175 521 | -182 542 | -1 341 594 |
| производственные расходы | тыс. руб. | -31 481 | -75 012 | -106 322 | -110 575 | -114 998 | -119 598 | -124 382 | -129 357 | -134 532 | -946 259 |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 339 704 | 1 189 767 | 1 804 835 | 1 877 028 | 1 952 109 | 2 030 194 | 2 111 402 | 2 195 858 | 2 283 692 | 15 784 588 |
| Административный и коммерческий персонал | тыс. руб. | -9 161 | -12 659 | -13 166 | -13 692 | -14 240 | -14 809 | -15 402 | -16 018 | -16 659 | -125 805 |
| Административные расходы | тыс. руб. | -1 263 | -1 746 | -1 816 | -1 888 | -1 964 | -2 042 | -2 124 | -2 209 | -2 297 | -17 349 |
| Коммерческие расходы | тыс. руб. | -758 | -1 047 | -1 089 | -1 133 | -1 178 | -1 225 | -1 274 | -1 325 | -1 378 | -10 409 |
| Налоги и сборы | тыс. руб. | -13 544 | -39 142 | -48 461 | -46 750 | -45 039 | -43 328 | -41 617 | -39 906 | -38 194 | -355 980 |
| EBITDA | тыс. руб. | 314 978 | 1 135 173 | 1 740 303 | 1 813 565 | 1 889 689 | 1 968 789 | 2 050 985 | 2 136 400 | 2 225 163 | 15 275 045 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | тыс. руб. | -37 500 | -129 167 | -144 444 | -144 444 | -144 444 | -144 444 | -144 444 | -144 444 | -144 444 | -1 177 778 |
| Проценты к уплате | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) от операционной деятельности | тыс. руб. | 277 478 | 1 006 006 | 1 595 859 | 1 669 121 | 1 745 244 | 1 824 345 | 1 906 540 | 1 991 955 | 2 080 719 | 14 097 267 |
| Доходы от реализации внеоборотных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курсовые разницы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 277 478 | 1 006 006 | 1 595 859 | 1 669 121 | 1 745 244 | 1 824 345 | 1 906 540 | 1 991 955 | 2 080 719 | 14 097 267 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | -55 496 | -201 201 | -319 172 | -333 824 | -349 049 | -364 869 | -381 308 | -398 391 | -416 144 | -2 819 453 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 221 983 | 804 805 | 1 276 687 | 1 335 296 | 1 396 195 | 1 459 476 | 1 525 232 | 1 593 564 | 1 664 575 | 11 277 814 |
| Выплаченные дивиденды | тыс. руб. | -110 991 | -402 402 | -638 344 | -667 648 | -698 098 | -729 738 | -762 616 | -796 782 | -832 288 | -5 638 907 |
| Нераспределенная чистая прибыль за период | тыс. руб. | 110 991 | 402 402 | 638 344 | 667 648 | 698 098 | 729 738 | 762 616 | 796 782 | 832 288 | 5 638 907 |

Таблица 5.11. – Отчет о движении денежных средств.

| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой) |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступления от продаж | тыс. руб. | 1 246 267 | 3 437 373 | 5 335 566 | 5 548 989 | 5 770 948 | 6 001 786 | 6 241 858 | 6 491 532 | 6 751 193 | 46 825 513 |
| Оплата материалов и операционных расходов | тыс. руб. | -1 187 065 | -2 600 812 | -3 255 158 | -3 376 443 | -3 511 501 | -3 651 961 | -3 798 040 | -3 949 961 | -4 106 249 | -29 437 190 |
| Заработная плата | тыс. руб. | -59 150 | -107 181 | -120 165 | -124 971 | -129 970 | -135 169 | -140 576 | -146 199 | -152 046 | -1 115 426 |
| Налоги | тыс. руб. | -63 067 | -206 087 | -401 435 | -415 714 | -458 962 | -647 685 | -671 979 | -697 299 | -723 687 | -4 285 915 |
| Выплата процентов по кредитам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие поступления | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные потоки от операционной деятельности | тыс. руб. | -63 015 | 523 294 | 1 558 809 | 1 631 860 | 1 670 516 | 1 566 971 | 1 631 264 | 1 698 073 | 1 769 211 | 11 986 982 |
| Инвестиции в недвижимость | тыс. руб. | -2 400 000 | -400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 800 000 |
| Инвестиции в оборудование | тыс. руб. | -600 000 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 000 |
| Инвестиции в НМА и финансовые активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка от реализации активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности | тыс. руб. | -3 000 000 | -600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 600 000 |
| Поступления собственного капитала | тыс. руб. | 3 275 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 875 000 |
| Поступления кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплата дивидендов | тыс. руб. | -110 991 | -402 402 | -638 344 | -667 648 | -698 098 | -729 738 | -762 616 | -796 782 | -832 288 | -5 638 907 |
| Денежные потоки от финансовой деятельности | тыс. руб. | 3 164 009 | 197 598 | -638 344 | -667 648 | -698 098 | -729 738 | -762 616 | -796 782 | -832 288 | -1 763 907 |
| Суммарный денежный поток за период | тыс. руб. | 100 994 | 120 892 | 920 465 | 964 212 | 972 418 | 837 234 | 868 648 | 901 291 | 936 923 | 6 623 076 |
| Денежные средства на начало периода | тыс. руб. | 0 | 100 994 | 221 885 | 1 142 351 | 2 106 562 | 3 078 980 | 3 916 214 | 4 784 862 | 5 686 153 |  |
| Денежные средства на конец периода | тыс. руб. | 100 994 | 221 885 | 1 142 351 | 2 106 562 | 3 078 980 | 3 916 214 | 4 784 862 | 5 686 153 | 6 623 076 |  |

Таблица 5.12. – Прогнозный баланс.

| БАЛАНС |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Денежные средства | тыс. руб. | 100 994 | 221 885 | 1 142 351 | 2 106 562 | 3 078 980 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 157 634 | 435 253 | 452 664 | 470 770 | 489 601 |
| Авансы уплаченные поставщикам | тыс. руб. | 54 612 | 133 217 | 138 545 | 144 087 | 149 851 |
| Готовая продукция на складе | тыс. руб. | 6 230 | 15 237 | 15 847 | 16 481 | 17 140 |
| Незавершенное производство | тыс. руб. | 140 176 | 342 836 | 356 549 | 370 811 | 385 644 |
| Запасы материалов и комплектующих | тыс. руб. | 46 725 | 114 279 | 118 850 | 123 604 | 128 548 |
| НДС на приобретенные товары | тыс. руб. | 481 941 | 486 734 | 305 829 | 117 687 | 0 |
| Краткосрочные финансовые вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие оборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные оборотные активы | тыс. руб. | 988 311 | 1 749 442 | 2 530 634 | 3 350 003 | 4 249 764 |
| Земельные участки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Здания и сооружения | тыс. руб. | 975 000 | 2 241 667 | 2 163 889 | 2 086 111 | 2 008 333 |
| Оборудование и прочие активы | тыс. руб. | 320 833 | 591 667 | 525 000 | 458 333 | 391 667 |
| Нематериальные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные капиталовложения | тыс. руб. | 1 166 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные внеоборотные активы | тыс. руб. | 2 462 500 | 2 833 333 | 2 688 889 | 2 544 444 | 2 400 000 |
| ИТОГО АКТИВОВ | тыс. руб. | 3 450 811 | 4 582 775 | 5 219 523 | 5 894 447 | 6 649 764 |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками | тыс. руб. | 36 027 | 96 522 | 91 462 | 95 121 | 98 926 |
| Кредиторская задолженность за внеоборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | тыс. руб. | 25 275 | 92 965 | 96 234 | 99 648 | 152 850 |
| Расчеты с персоналом | тыс. руб. | 3 518 | 4 893 | 5 089 | 5 293 | 5 504 |
| Полученные авансы покупателей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные кредиты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 64 820 | 194 381 | 192 786 | 200 061 | 257 280 |
| Долгосрочные кредиты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обязательства по финансовой аренде | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарные долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Акционерный капитал | тыс. руб. | 3 275 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 |
| Нераспределенная прибыль | тыс. руб. | 110 991 | 513 394 | 1 151 737 | 1 819 386 | 2 517 483 |
| Прочий собственный капитал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарный собственный капитал | тыс. руб. | 3 385 991 | 4 388 394 | 5 026 737 | 5 694 386 | 6 392 483 |
| ИТОГО ПАССИВОВ | тыс. руб. | 3 450 811 | 4 582 775 | 5 219 523 | 5 894 447 | 6 649 764 |
| окончание таблицы |  |  |  |  |  |  |
| БАЛАНС |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Денежные средства | тыс. руб. | 3 916 214 | 4 784 862 | 5 686 153 | 6 623 076 |  |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 509 185 | 529 552 | 550 734 | 572 764 |  |
| Авансы уплаченные поставщикам | тыс. руб. | 155 845 | 162 079 | 168 562 | 173 594 |  |
| Готовая продукция на складе | тыс. руб. | 17 825 | 18 538 | 19 280 | 20 051 |  |
| Незавершенное производство | тыс. руб. | 401 070 | 417 112 | 433 797 | 451 149 |  |
| Запасы материалов и комплектующих | тыс. руб. | 133 690 | 139 037 | 144 599 | 150 383 |  |
| НДС на приобретенные товары | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краткосрочные финансовые вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие оборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные оборотные активы | тыс. руб. | 5 133 829 | 6 051 181 | 7 003 124 | 7 991 016 |  |
| Земельные участки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Здания и сооружения | тыс. руб. | 1 930 556 | 1 852 778 | 1 775 000 | 1 697 222 |  |
| Оборудование и прочие активы | тыс. руб. | 325 000 | 258 333 | 191 667 | 125 000 |  |
| Нематериальные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Долгосрочные финансовые вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Незавершенные капиталовложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные внеоборотные активы | тыс. руб. | 2 255 556 | 2 111 111 | 1 966 667 | 1 822 222 |  |
| ИТОГО АКТИВОВ | тыс. руб. | 7 389 384 | 8 162 292 | 8 969 791 | 9 813 238 |  |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками | тыс. руб. | 102 883 | 106 998 | 111 278 | 115 729 |  |
| Кредиторская задолженность за внеоборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | тыс. руб. | 158 556 | 164 503 | 170 702 | 177 163 |  |
| Расчеты с персоналом | тыс. руб. | 5 724 | 5 953 | 6 192 | 6 439 |  |
| Полученные авансы покупателей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Краткосрочные кредиты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные краткосрочные обязательства | тыс. руб. | 267 163 | 277 455 | 288 172 | 299 331 |  |
| Долгосрочные кредиты | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обязательства по финансовой аренде | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарные долгосрочные обязательства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Акционерный капитал | тыс. руб. | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 |  |
| Нераспределенная прибыль | тыс. руб. | 3 247 221 | 4 009 837 | 4 806 619 | 5 638 907 |  |
| Прочий собственный капитал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Суммарный собственный капитал | тыс. руб. | 7 122 221 | 7 884 837 | 8 681 619 | 9 513 907 |  |
| ИТОГО ПАССИВОВ | тыс. руб. | 7 389 384 | 8 162 292 | 8 969 791 | 9 813 238 |  |

5.11. Финансовые показатели проекта

Финансовые показатели проекта рассчитываются на основе данных прогнозных Баланса и Отчета о прибылях и убытках.

Таблица 5.13. – Финансовые показатели проекта.

| РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ |  | 4-12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM | % | 17,4% | 22,5% | 26,2% | 26,4% | 26,5% | 26,7% | 26,8% | 26,9% | 27,0% |
| Рентабельность продаж по EBITDA | % | 24,7% | 32,2% | 35,8% | 35,8% | 35,9% | 36,0% | 36,0% | 36,1% | 36,1% |
| Доля постоянных затрат | % | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% | 13,7% |
| Точка безубыточности | тыс. руб. | 140 737 | 209 534 | 266 865 | 275 715 | 284 946 | 294 572 | 304 608 | 315 070 | 325 973 |
| "Запас прочности" | % | 66,9% | 73,5% | 78,1% | 78,2% | 78,3% | 78,5% | 78,6% | 78,7% | 78,8% |
| Рентабельность собственного капитала, ROE | % в год | 16,9% | 19,4% | 27,2% | 24,9% | 23,1% | 21,6% | 20,3% | 19,3% | 18,3% |
| Рентабельность инвестированного капитала, ROIC | % в год | 16,9% | 19,4% | 27,2% | 24,9% | 23,1% | 21,6% | 20,3% | 19,3% | 18,3% |
| Рентабельность суммарных активов, ROTA | % в год | 20,4% | 23,4% | 32,6% | 30,1% | 27,9% | 26,0% | 24,5% | 23,3% | 22,2% |
| Рентабельность внеоборотных активов, ROFA | % в год | 29,7% | 35,1% | 57,8% | 63,8% | 70,6% | 78,4% | 87,4% | 97,8% | 109,9% |
| Коэффициент текущей ликвидности | раз | 12,12 | 11,52 | 11,73 | 15,40 | 17,45 | 18,21 | 20,85 | 23,38 | 25,81 |
| Период сбора дебиторской задолженности | дн. | 27,4 | 29,5 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| Период хранения запасов продукции | дн. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Период хранения сырья и материалов | дн. | 12,4 | 13,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Оборачиваемость внеоборотных активов | раз в год | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
| Оборачиваемость суммарных активов | раз в год | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Рентабельность по чистой прибыли (NPM): коэффициент равный отношению чистой прибыли или убытка к полученной выручке (чистая прибыль к выручке). Рентабельность по чистой прибыли показывает величину чистой прибыли, которую получит организация на единицу выручки. Этот показатель характеризует эффективность всей деятельности предприятия.

Формула для расчета показателя выглядит так:

где:

Net Profit — чистая прибыль из отчета о прибылях и убытках;

Revenue — выручка компании за тот же период.

Не существует нормативных значений для показателя «Рентабельность по чистой прибыли». Для каждого субъекта бизнеса этот показатель определяется самостоятельно и может зависеть от множества факторов. Проект стартует с 17,4% и выходит на показатель в диапазоне 22,5% - 27,0%.

Рентабельность продаж по ЕBITDA: показывает отношение прибыли до учета процентов, налога и амортизации к выручке компании. Формула для расчета показателя:

Рентабельность по EBITDA также выражается в процентах.

Проект стартует с показателя 24,7% и выходит на значение в диапазоне 32,2% - 36,1%.

Доля постоянных затрат: так как постоянные затраты не зависят от объема, доля постоянных затрат в стоимости каждой единицы продукции будет убывать при росте объема и увеличиваться при уменьшении объема. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению или росту стоимости, соответственно. В рассматриваемом проекте доля постоянных затрат составляет 13,7%, без тенденций к увеличению.

Точка безубыточности: определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли. Точка безубыточности имеет большое значение для кредитора, поскольку его интересует вопрос о жизнестойкости компании и ее способности выполнять свои финансовые обязательства.

Так, степень превышения объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас устойчивости («запас прочности») предприятия.

Запас прочности: показывает на сколько должна снизиться выручка или объем реализации, чтобы предприятие оказалось в точке безубыточности. Запас прочности более объективная характеристика, чем точка безубыточности. Для того чтобы предлагаемый проект оказалось в точке безубыточности, не получая прибыли, выручка или объем реализации должны снизиться на 66,9% - 78,8%.

Рентабельность собственного капитала (ROE): показатель указывает, насколько эффективно используется собственный капитал, то есть, сколько прибыли было сгенерировано на каждый рубль привлеченных собственных средств. Этот индикатор является наиболее важным для собственников (акционеров, участников), так как позволяет определить рост их благосостояния за анализируемый период. Он показывает, достаточно ли интенсивно работает именно чистый капитал фирмы.

Рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE) компании рассчитывается по следующей формуле:

где:

Net Profit — годовая чистая прибыль;

Equity — среднегодовой собственный капитал.

Рентабельность инвестированного капитала, ROIC: это финансовый индикатор, который показывает, сколько рублей прибыли принесет каждый вложенный в проект рубль инвестиций. Рентабельность инвестированного капитала характеризует отдачу, которую обеспечили вложенные в бизнес финансовые средства. При этом учитываются только те инвестиции, которые были направлены в основную деятельность компании. Индикатор позволяет оценить не только наличие доходности у инвестируемого проекта или бизнеса, но и эффективность использования вложенных в них финансовых ресурсов.

Показатель ROIC рассчитывают по следующей формуле:

где:

NOPAT — операционная прибыль после налога (Net Operating Profit After Tax). В некоторых других методиках можно встретить такой же показатель, но с названием NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Tax), и поэтому в определении формулы ROIC тоже иногда применяют такое сокращение;

IC — инвестированный капитал

Основная формула расчета для NOPAT:

NOPAT = EBIT – Уплаченный налог на прибыль.

Рентабельность суммарных активов, ROTA: коэффициент равный отношению чистой прибыли к сумме активов. Данные для расчета содержит Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках. Это обобщенный показатель рентабельности, отражающий величину прибыли на единицу стоимости капитала (всех финансовых ресурсов организации независимо от источников финансирования).

Рентабельность внеоборотных активов, ROFA: ROFA = (Чистая прибыль / Средняя величина основных средств и прочих внеоборотных активов за период) *100%

Показывает, насколько эффективна отдача производственных фондов. Чем выше значение данного коэффициента, тем более эффективно используются основные средства.

Коэффициент текущей ликвидности: показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке. Предлагаемый проект в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.

Анализ финансовых показателей позволяет сделать вывод об эффективности прогнозируемой деятельности в рамках Проекта, позволяющей генерировать денежные потоки достаточные для обслуживания текущей деятельности, а также выполнения обязательств перед кредиторами и партнерами Проекта.

5.12. Оценка экономической эффективности проекта

Эффективность инвестиционного проекта рассматривается как категория, отражающая соответствие инвестиционного проекта целям и интересам его участников. При оценке эффективности проекта были рассчитаны следующие показатели.

Срок окупаемости (РВР).

Сроком окупаемости («простым») называется продолжительность периода от начала расчета до наиболее раннего интервала планирования, после которого чистый доход проекта становится и в дальнейшем остается положительным. Формула расчета PP:

, при котором, где:

n – порядковый номер периода прогнозирования;

N - количество лет в прогнозном периоде;

- денежный поток для n-го периода;

Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

Дисконтированный срок окупаемости определяется аналогично «простому», но на основе чистого дисконтированного дохода и, соответственно, дисконтированного денежного потока проекта. При этом значения денежного потока приводятся к начальному интервалу планирования (дисконтируются) путем умножения на соответствующий коэффициент дисконтирования. Формула расчета DPP:

, при котором, где:

n – порядковый номер периода прогнозирования;

N - количество лет в прогнозном периоде;

- денежный поток для n-го периода;

ICproject - сумма первоначальных инвестиций в Проект;

Чистая приведенная стоимость (NPV)

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистая приведенная стоимость, которая равна значению чистого дисконтированного дохода на последнем интервале планирования (накопленный дисконтированный эффект, рассчитанный нарастающим итогом за период расчета проекта). Чистая приведенная стоимость характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного проекта с учетом в составе ставки дисконтирования: темпа инфляции, минимальной нормы прибыли кредитора и поправки на риск проекта. Необходимо, чтобы чистая приведенная стоимость проекта была положительна.

Формула расчета NPVproject:

, где

N - количество лет в прогнозном периоде;

n - порядковый номер периода прогнозирования;

ICprojec - сумма первоначальных инвестиций в Проект;

WACC  - средневзвешенная стоимость капитала;

FCFFn  - свободный денежный поток фирмы.

Внутренняя норма доходности (IRR)

Внутренней нормой доходности называется ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость проекта обращается в ноль. Соответствующая ставка определяется итерационным подбором при расчетах чистой приведенной стоимости, либо с использованием финансового калькулятора или табличного процессора Excel. Показатель внутренняя норма доходности (IRRproject) рассчитывается из следующего уравнения:

Норма доходности дисконтированных затрат (PI)

Этот индекс демонстрирует отношение отдачи капитала к объему вложений в проект. PI – это относительная прибыльность будущего предприятия, а также дисконтируемая стоимость всех финансовых поступлений в расчете на единицу вложений. Формула расчета PI:

, где:

NCFn -  чистые дисконтированные денежные потоки;

ICproject - сумма первоначальных инвестиций в Проект.

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для пересчёта будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости, учитывающая риски проекта. При расчетах показателей экономической эффективности проекта в качестве ставки дисконтирования используется показатель Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).

Данный показатель определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

WACC = Re * We + Rd * Wd * (1-T), где:

Re – Ставка для собственного капитала (ставка налога на прибыль);

We – Доля собственного капитала в расчете ставки;

Rd – Ставка для заемного капитала (процентная ставка по кредиту);

Wd – Доля заемного капитала в расчете ставки;

T – Ставка налога на прибыль.

WACC = 12,52%*(100/100) + 8,41%%*(0/100)*(1-20/100) ≈ 12,5%.

По результатам проведенного анализа с применением программы АЛЬТ-Инвест™ 8.1. были получены следующие показатели эффективности Проекта.

Таблица 5.14. – Показатели экономической эффективности проекта.

| ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF) | ЗНАЧЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| Расчетный период | 8,75 | лет |
| Ставка дисконтирования | 12,5 | % |
| Чистая приведенная стоимость, NPV | 3 310 032 | тыс. руб. |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 33,0 | % |
| Прогнозная выручка | 43 089 342 | тыс. руб. |
| Прогнозная EBITDA | 15 275 045 | тыс. руб. |
| Дисконтированный срок окупаемости, PBP | 4,5 | лет |
| Простой срок окупаемости | 3,7 | лет |
| Модифицированная IRR, MIRR | 21,6 | % |
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI) | 1,9 | раз |

На основании данных, полученных в результате расчетов, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый Проект является финансово реализуемым и успешным для его участников.

6. Анализ рисков проекта

6.1. Анализ чувствительности

При разработке Проекта проводится однопараметрический анализ чувствительности чистой текущей стоимости проекта (NPV) к изменению каждого из основных параметров проекта на 3-4% в сторону увеличения/уменьшения их значений. Анализ чувствительности проекта призван показать, как изменится чистый приведенный доход при некотором снижении (увеличении) ряда факторов, оказывающих на него прямое влияние.

При проведении анализа чувствительности Проекта оценивалось влияние на значение чистой текущей стоимости проекта (NPV) таких показателей как:

- объем продаж;

- цены продаж;

- суммарные расходы.

Таблица 6.1. – Анализ чувствительности проекта к изменению объема продаж.

| Объем продаж |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальное значение | 82% |  |
| Шаг изменения | 3% |  |
| NPV проекта (FCFF) | Значение |  |
| -403 572 | 82% | тыс. руб. |
| 221 618 | 85% | тыс. руб. |
| 843 369 | 88% | тыс. руб. |
| 1 462 595 | 91% | тыс. руб. |
| 2 079 926 | 94% | тыс. руб. |
| 2 695 562 | 97% | тыс. руб. |
| 3 310 032 | 100% | тыс. руб. |

Рисунок 7. – График чувствительности проекта к изменению объема продаж.

При проведении однопараметрического анализа чувствительности проекта исследовалось влияние снижения объема продаж на интегральный показатель NPV. Уровень снижения объема продаж варьировался в диапазоне от 100% до 82%. Проведенный анализ чувствительности показал, что при снижении объема продаж до 82 % от базовых (100%), то есть на 18%, NPV<0, проект уходит в отрицательную область. Следовательно, данный инвестиционный проект остается эффективным при снижении объема продаж не более чем на 15%. Этот показатель риска оказывает на проект существенное влияние и может кардинально изменить его в худшую сторону.

Таблица 6.2. – Анализ чувствительности проекта к изменению цен продаж.

| Цены продаж |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальное значение | 82% |  |
| Шаг изменения | 3% |  |
| NPV проекта (FCFF) | Значение |  |
| -403 572 | 82% | тыс. руб. |
| 221 618 | 85% | тыс. руб. |
| 843 369 | 88% | тыс. руб. |
| 1 462 595 | 91% | тыс. руб. |
| 2 079 926 | 94% | тыс. руб. |
| 2 695 562 | 97% | тыс. руб. |
| 3 310 032 | 100% | тыс. руб. |

Рисунок 8. – График чувствительности проекта к изменению цен продаж.

При проведении однопараметрического анализа чувствительности проекта исследовалось влияние снижения цены продаж на интегральный показатель NPV. Уровень снижения цены продаж варьировался в диапазоне от 100% до 82%. Проведенный анализ чувствительности показал, что при снижении цены продаж до 82 % от базовых (100%), то есть на 18%, NPV<0, проект уходит в отрицательную область. Следовательно, данный инвестиционный проект остается эффективным при снижении цены продаж не более чем на 15%. Этот показатель риска оказывает на проект существенное влияние и может кардинально изменить его в худшую сторону.

Таблица 6.3. – Анализ чувствительности проекта к изменению суммарных расходов.

| Суммарные расходы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальное значение | 100% |  |
| Шаг изменения | 4% |  |
| NPV проекта (FCFF) | Значение |  |
| 3 310 032 | 100% | тыс. руб. |
| 2 750 473 | 104% | тыс. руб. |
| 2 189 989 | 108% | тыс. руб. |
| 1 628 452 | 112% | тыс. руб. |
| 1 065 437 | 116% | тыс. руб. |
| 500 837 | 120% | тыс. руб. |
| -65 821 | 124% | тыс. руб. |

Рисунок 9. – График чувствительности проекта к изменению суммарных расходов.

При проведении однопараметрического анализа чувствительности проекта исследовалось влияние изменения суммарных расходов на интегральный показатель NPV. Уровень изменения суммарных расходов варьировался в диапазоне от 100% до 124 %. Проведенный анализ чувствительности показал, что при увеличении суммарных расходов до 124 % от базовых (100%) то есть на 24%, NPV<0, проект уходит в отрицательную область. Следовательно, данный инвестиционный проект остается эффективным при увеличении суммарных расходов не более чем на 20%. Этот показатель риска способен оказать на проект существенное влияние и кардинально изменить его в худшую сторону.

Проведенный вышеуказанный анализ чувствительности показал, что интегральные показатели эффективности проекта наиболее чувствительны к изменению цены продаж и объема продаж, и менее чувствительны к росту суммарных расходов.

Таким образом, у Инициатора проекта есть возможности для управления рисками проекта в необходимом объеме.

Доходность государственных облигаций сроком погашения до 10 лет по состоянию на 25.02.2022 г.

https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях на срок свыше 3 лет по состоянию на Декабрь 2021 г.

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html

Доходность государственных облигаций сроком погашения до 10 лет по состоянию на 25.02.2022 г.

https://cbr.ru/hd_base/zcyc_params/

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях на срок свыше 3 лет по состоянию на Декабрь 2021 г.

https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/